|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Гулькевичский район _________________ В.И.Кадькало « » 2018 года |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования Гулькевичский район до 2020 годы в 2017 году

| Код | Наименование мероприятий | Запланированный период реализации | Результат исполнения (что выполнено, объем финансирования/ в случае невыполнения указать причины) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.00.00 | Развитие здравоохранения |
| 01.00.01 | Капитальный ремонт участковой больницы сельского поселения Венцы-Заря | 2015 год | В 2015- 2017 годах не выполнен из-за отсутствия финансирования |
| 01.00.02 | Капитальный ремонт Гирейской районной больницы | 2016 год | В 2016- 2017 годах не выполнен из-за отсутствия финансирования |
| 01.00.03 | Капитальный ремонт зданий и отделений МБУЗ «Центральная районная больница Гулькевичского района», оснащение оборудованием детского инфекционного отделения | 2016 – 2019 годы | В 2017 году выполнен капитальный ремонт патологоанатомического корпуса на сумму 7 241,6 тыс. руб. |
| 01.00.04 | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов Гулькевичского района | 2016 – 2020 годы | В 2016- 2017 годах не выполнялся из-за отсутствия финансирования |
| 01.00.05 | Капитальный ремонт Отрадо-Ольгинской участковой больницы | 2017 год | 2017 году не выполнен из-за отсутствия финансирования |
| 01.00.06 | Капитальный ремонт здания МАУЗ «Гулькевичская стоматологическая поликлиника» | 2017 год | 2017 году не выполнен из-за отсутствия финансирования |
| 01.00.07 | Создание офиса врачей общей практики в хут. Чаплыгин | 2017 год | 2017 году не выполнен из-за отсутствия финансирования |
| 02.00.00 | Развитие образования |
| 02.01.00 | Развитие дошкольного образования |
| 02.01.02 | Капитальный ремонт МДОУ № 39, № 42, № 47, № 48, № 49, № 52 | 2015 – 2017 годы | Выполнено частично, проведен капитальный ремонт МДОУ № 39, отремонтирована кровля и начат ремонт пищеблока МБДОУ № 48, отремонтирована кровля МАДОУ № 52. Сумма финансирования составила 5969,7 тыс. руб., в том числе в 2017г. – 1475,6 тыс. руб. |
| 02.01.03 | Реконструкция МДОУ № 2 г. Гулькевичи (30 мест) | 2016 год | В 2016г. не выполнено в связи с отсутствием финансирования. Проведена гос. экспертиза ПСД строительства пристройки на 30 мест и спортивно–музыкального зала, получено положительное заключение. Полный пакет документов сдан в министерство образования науки, и молодежной политики Краснодарского края для выделения финансирования в 2018г. |
| 02.01.04 | Реконструкция дошкольных учреждений в хут. Духовской (40 мест), ст. Скобелевская (40 мест) | 2016 год | В 2016г. не выполнено в связи с отсутствием финансирования. Пакет документов на ремонт МБДОУ № 34 хут. Духовской прошел экспертизу в управлении ценообразования в строительстве, получено положительное заключение. Полный пакет документов сдан на рассмотрение в министерство образования и науки Краснодарского края для дальнейшего включения в программу «Развитие образования» и выделения финансирования в 2018г. Пакет документов на реконструкцию учебных классов под групповые ДОУ ст.Скобелевская подготовлен на финансирование на 2018 год. |
| 02.01.05 | Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в с. Майкопское, ул. Базарная, 5 (требуются изменения в наименовании и сроках реализации мероприятия – письмо есть) | 2016 – 2017 годы | Инвестором АО «Армавирский хлебопродукт» осуществляется строительство объекта. Приобретение объекта недвижимости для размеще-ния дошкольной образовательной организации на 100 мест, по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, село Майкопское, ул. Базарная, 5 и движимого имущества необходимого для функционирования дошкольной организации в рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края планируется в 2018 году. |
| 02.01.06 | Капитальный ремонт МДОУ № 16 г. Гулькевичи; МДОУ № 24, № 25 пос. Кубань, МБДОУ № 31 хут. Тельман | 2017 – 2020 годы | В 2017 году произведена замена оконных блоков в МБДОУ № 31, отремонтирован пищеблок МБДОУ № 24. Сумма финансирования составила 492,1 тыс. руб. |
| 02.02.00 | Развитие общего образования |
| 02.02.01 | Строительство общеобразовательной школы на 400 мест в пос. Красносельский | 2017 – 2020 годы | Не выполнялось в виду отсутствия финансирования |
| 02.03.00 | Развитие системы дополнительного образования |
| 02.03.01 | Капитальный ремонт МБОУ ДОД ДЮСШ №1 | 2017 год | Не выполнено в виду отсутствия финансирования |
| 02.03.02 | Капитальный ремонт МБОУ ДОД ЦРТДиЮ | 2016-2020 годы | В 2017г. произведена частичная замена оконных блоков, сумма финансирования составила 40,0 тыс. руб. |
| 02.04.00 | Укрепление материально-технической базы учреждений образования |
| 02.04.01 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, систем отопления, благоустройство): МАОУ СОШ № 1, № 3, МБОУ СОШ № 4, №5, № 7 г. Гулькевичи; МБОУ СОШ № 8 пос. Комсомольский; МБОУ СОШ № 9 с. Новоукраинское; МБОУ СОШ № 10 пос. Гирей; МБОУ СОШ № 12 с. Майкопское; МБОУ СОШ № 13 пос. Венцы; МБОУ СОШ № 14 с. Соколовское, МБОУ СОШ №6 хут. Тельман; МБОУ СОШ № 22 пос. Кубань (требуются изменения в наименовании мероприятия – письмо есть) | 2016 – 2020 годы | В 2016г. осуществлен капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ №1, начальной школы МАОУ СОШ № 3, в СОШ № 7 проведена реконструкция мастерских, рекреации школы и подсобных помещений под учебные кабинеты, капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 13, капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 14, спортивного зала МБОУ СОШ № 22, капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 14, объем финансирования всего - 12 235,0 тыс. руб., в том числе в 2017г – 266,1 тыс. руб. |
| 02.04.02 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, систем отопления, благоустройство): МБОУ СОШ № 17 с. Отрадо-Ольгинское, МБОУ СОШ № 19 ст-цы Скобелевская; МБОУ СОШ № 23 хут. Тысячный; МБОУ СОШ № 2 г. Гулькевичи | 2017 – 2020 годы | Не выполнялось в виду отсутствия финансирования |
| 03.00.00 | Развитие физической культуры и спорта |
| 03.00.01 | Капитальный ремонт спортивного комплекса «Молодость» с. Соколовское | 2015 – 2017 годы | В 2015-2017 гг. не выполнено из-за отсутствия софинансирования из краевого бюджета. На 2018 год выделено из бюджета Краснодарского края 22,05 млн. рублей и 2,050 млн. руб. из бюджета МО Гулькевичский район. Общая сумма капитального ремонта – 73 396,66 тыс. рублей. В апреле 2018 года состоится аукцион на определение подрядной организации на выполнение капитального ремонта инженерных сетей и частично общестроительных работ. |
| 03.00.02 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в хут. Чаплыгин, ул. Ленина, 1, МБОУ СОШ № 24 | 2016 – 2017 годы | Не выполнялось в 2016-2017 гг. в виду отсутствия финансирования |
| 03.00.03 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Новоукраинское, ул. Красная, 129 | 2016 – 2017 годы | Не выполнялось в 2016-2017 гг. в виду отсутствия финансирования |
| 03.00.04 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в пос. Красносельский, пер. Северный | 2016 – 2017 годы | Выполнено частично. Разработана ПСД для включения в краевую программу в 2018 году |
| 03.00.05 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в пос. Гирей, ул. Парковая, 7 | 2016 – 2017 годы | Не выполнялось в 2016-2017 гг. в виду отсутствия финансирования |
| 03.00.06 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Отрадо-Кубанское, ул. Ленина, 35 | 2016 – 2017 годы | Не выполнялось в 2016-2017 гг. в виду отсутствия финансирования |
| 03.00.07 | Строительство и обустройство многофункциональной спортивной площадки в пос. Гирей, МБОУ СОШ № 10 | 2016 – 2017 годы | Выполнено в полном объеме. Построена спортивно-игровая площадка с зоной воркаута, объем финансирования составил 3156,0 тыс. руб. (бюджет поселения – 1 578,1 тыс. руб., краевой бюджет – 1577,9 тыс. руб.). |
| 03.00.08 | Капитальный ремонт стадиона «Венец» г. Гулькевичи | 2016 – 2017 годы | Не выполнялось в 2016-2017 гг. в виду отсутствия финансирования |
| 03.00.09 | Реконструкция спортивного зала хут. Тысячный, МБОУ СОШ № 23 | 2016 – 2017 годы | Не выполнялось в 2016-2017 гг. в виду отсутствия финансирования |
| 03.00.10 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ № 6 хут. Тельман, ул. Шукшина, 24 | 2016 – 2020 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования. Необходимая документация для включения в краевую программу и выделения краевых средств подготовлена и направлена в министерство спорта Краснодарского края |
| 03.00.11 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Гулькевичи | 2016 – 2020 годы | Не выполнялось в 2016-2017 гг. в виду отсутствия финансирования |
| 03.00.12 | Строительство ледового дворца в г. Гулькевичи | 2016 – 2020 годы | Не выполнялось в 2016-2017 гг. в виду отсутствия финансирования |
| 03.00.13 | Строительство открытых плоскостных сооружений на территории спортивного комплекса «Звездный» г. Гулькевичи, ул. Симонова, 137 | 2017 – 2018 годы | Не выполнялось в 2017 году в связи с утратой актуальности, контракт не заключался, корректировка проектно-сметной документации не выполнена |
| 03.00.14 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, 2 | 2017 – 2020 годы | Не выполнялось в 2017 году в виду отсутствия финансирования |
| 04.00.00 | Развитие культуры |
| 04.00.02 | Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры, приобретение музыкального оборудования, сценических костюмов (21 учреждение) | 2015 – 2020 годы | Выполнено. Приобретены звуковое оборудование, музыкальные инструменты, сценические костюмы, оргтехника, мебель, офисная и орг.техника, тренажеры. Объем финансирования за 2015-2017 гг. составил 5029,9 тыс.руб. (мест. бюджет – 2977,6 тыс руб., краевой – 1051,2 тыс. руб., внебюджет. – 1001,1 тыс. руб.), в том числе в 2017 году - 3051,3 тыс.руб. (из средств местных бюджетов — 1099,6 тыс.руб., из средств краевого бюджета — 1051,2 тыс.руб., из внебюджетных источников — 900,5 тыс.руб.). |
| 04.00.03 | Оснащение оборудованием, текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей: МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи, МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи, МБОУ ДОД ДШИ пос. Кубань, МБУ ДО ДШИ пос. Венцы | 2015 – 2020 годы | Выполнено, объем финансирования в 2015-2017 гг. составил 3220,5 тыс. руб., в том числе в 2017 году - 990,1 тыс.руб. (местный бюджет — 17,2 тыс.руб., краевой бюджет — 79,6 тыс.руб., внебюджетные источники — 893,3 тыс.руб.). Всеми школами приобретались музыкальные инструменты, костюмы, звуковая и офисная техника, мебель. В трех школах производились работы по текущему ремонту. |
| 04.00.04 | Капитальный ремонт зданий 16 муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Гулькевичского района (домов культуры и клубов) | 2016 – 2019 годы | Выполнено, объем финансирования за 2016-2017 гг. составил 12723,9 тыс. руб., в том числе в 2017 г. – 2060,5 тыс. руб. В 2016г. проведен ремонт кровли и замена окон и витражей ДК Кубань, ремонт зрительного зала ДК Майкопский, ремонт помещений ДК Красносельский, ремонт кровли ДК Венцы, в 2017 году выполнен ремонт кровли дома культуры «Фламинго» Гирейского г/п, замена системы отопления в ДК Кубань. |
| 04.00.05 | Строительство павильона МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального образования Гулькевичский район» | 2017-2019 годы | Не выполнено в виду отсутствия финансирования |
| Развитие инфраструктуры |
| 05.00.00 | Газификация населенных пунктов |
| 05.00.05 | Строительство подводящего газопровода высокого давления к с. Новомихайловское (2 этап) | 2016 год | Выполнено в 2017г., объем финансирования 3 911 тыс. руб., в т.ч. из краевого бюджета - 3520,6 тыс. руб., бюджета Отрадо-Ольгинского сельского поселения - 391,2 тыс.руб. |
| 05.00.06 | Изготовление проекта на установку индивидуального отопления в клубе хут. Красная Поляна, ул. Советская, 7 | 2016 год | В 2016 и в 2017гг. не выполнялось, будет реализовано при условии газификации хут. Красная Поляна (на конец 2017 года он не газифицирован) |
| 05.00.07 | Изготовление схемы газификации пос. Лесодача | 2016 год | Не выполнено в 2016 и 2017 гг. в связи с ограниченным бюджетом 2017 года. В марте 2017 года получены технические условия, в стадии подготовки сметная и аукционная документация, заключен контракт от 17 января 2018 года № 0118/17-1 на оказание услуг по разработке схемы газоснабжения поселка Лесодача Гулькевичского района, срок выполнения работ - 30 апреля 2018 г. |
| 05.00.08 | Строительство газопроводов низкого давления в хут. Красная Поляна (ул. Северная, ул. Коммунальная, ул. Кооперативная, ул. Пионерская, ул. Советская, ул. Южная, ул. Западная, ул. Восточная) | 2016 год | Выполнено в 2017 году. Введен в эксплуатацию 24.11.2017, пуск газа 30.11.2017. Протяженность 3995 м., стоимость строительства – 4 688,0 тыс. руб., в т.ч. из краевого бюджета – 3 281,6 тыс. руб., средства бюджета поселения –1 406,4 тыс. руб. |
| 05.00.10 | Закольцовка газопроводов низкого давления по ул. Трудовой от ул. Столбовой до пер. Василькового г. Гулькевичи | 2016 – 2017 годы | Не выполнялось из-за отсутствия финансирования, планируется в 2019 году. |
| 05.00.11 | Установка ГРПШ по ул. Торговой в районе пересечения с ул. Вольной, с кольцеванием с газопроводом низкого давления по ул. Вольной | 2016 – 2017 годы | Не выполнялось из-за отсутствия финансирования, планируется в 2019 году. |
| 05.00.12 | Строительство подводящих газопроводов высокого давления второй категории к хут. Орлов, хут. Лебедев, хут. Булгаков, хут. Ивлев | 2016 – 2019 годы | В стадии выполнения. В 2018 году планируется изготовление ПСД и проведение государственной экспертизы. В настоящее время выполнена топографическая съемка и проведена работа по нанесению предварительной трассы газопровода с согласованием АО «Гулькевичирайгаз». На данный момент выполняется раздел проектной документации на предмет детальной археологической разведки на территории проектируемого газопровода. Строительство газопровода планируется в 2019 году, в результате строительства газопровода будут подключены около177 домовладений |
| 05.00.13 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления и распределительного газопровода хут. Лебяжий | 2016 – 2020 годы | Не выполнялось в 2016-2017 гг. из-за отсутствия финансирования, Администрация Гулькевичского г/п планирует в 2018 году газификацию хут. Лебяжий. Заявка с пакетом документов представлена в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края на рассмотрение вопроса о включении в краевую подпрограмму «Газификация Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса». |
| 05.00.14 | Газификация клуба хут. Красная Поляна, ул. Советская, 7 | 2017 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности |
| 05.00.15 | Корректировка схем газоснабжения ул. Рабочая, ул.Приозерная пос. Венцы | 2017 год | Выполнено. ООО «Фортуна Проект» (г.Ставрополь) в рамках муниципального контракта от 14.07.2017 г. № 0717/14-1 выполнены работы по корректировке схемы газоснабжения пос. Венцы Гулькевичского района. В соответствии с действующим законода-тельством документ направлен на согласование в АО «Газпром газораспределение Краснодар», после чего будет рассмотрен вопрос о выделении средств на выполнение ПСД распределительного газопровода по улицам Приозерной и Рабочей пос. Венцы Гулькевичского района. Строительство подводящего газопровода к ул. Рабочая и ул. Приозерная пос. Венцы будет осуществляться от распределительного газопровода хут. Лебяжий Гулькевичского городского поселения, строительство которого запланировано Гулькевичским городским поселением в 2018 году. |
| 05.00.16 | Строительство распределительного газопровода низкого давления в с. Новоукраинское, микрорайон «Южный» | 2017 – 2018 годы | В 2017 году разработана ПСД, проведена гос. экспертиза, представлена заявка в Министерство сельского хозяйства Краснодарского края и перерабатывающей промышленности на участие в отборе для предоставления субсидии из федерального бюджета на 2018 год. На софинансирование из местного бюджета предусмотрены денежные средства 1500,0 тыс. руб. Протяженность газопровода - 6,4 км, к которому смогут подключиться около 180 домовладений. |
| 05.00.17 | Строительство газопровода высокого давления в пос. Мирный | 2017 – 2020 годы | Не выполнено. В 2018 году планируется изготовление ПСД и проведение государственной экспертизы. В настоящее время выполнена топосъемка, проводится согласование предварительной трассы газопровода с АО «Гулькевичирайгаз». Администрацией МО Гулькевичский район необходимо согласовать проектирования линейного объекта по федеральным землям в Территориальном Управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, после чего планируется проведение детальной археологической разведки с целью выявления объектов культурного наследия в зоне строительства, а также проекта планировки и межевания территории для строительства линейного объекта |
| 06.00.00 | Жилищное хозяйство |
| 06.00.01 | Строительство двух 39-квартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пос. Комсомольский, пер. Советский | 2015 | Выполнено. В 2015 году приобретены 25 квартир, в 2016 году - 37 квартир. Объем финансирования составил всего - 83 675,5 тыс. руб. (федер. бюджет – 25 331,4 тыс. руб., краевой – 58 344,1тыс. руб.), в том числе. в 2017 году – 13 079,6 тыс. руб. (федер. бюджет – 3 489,9 тыс. руб., краевой – 9 589,7 тыс. руб.) |
| 06.00.02 | Строительство двух 39-квартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пос. Комсомольский, пер. Советский | 2016 | Не выполнено в 2016 и 2017 гг. в связи с отсутствием финансирования |
| 07.00.00 | Водоснабжение и водоотведение |
| 07.01.00 | Комсомольское сельское поселение |
| 07.01.01 | Замена водопроводных сетей в пос. Комсомольский по пер. Восточный от ул. Кочубея до ул. Садовой (240 м) | 2016 год | В 2016 - 2017 г. не выполнялось в связи отсутствием финансирования, запланировано на 2019 год |
| 07.01.02 | Замена водопроводных сетей в хут. Тельман по ул. Маяковского от ул. Молодежной до дома № 2 (300 м) | 2017 год | Выполнено |
| 07.02.00 | Гирейское городское поселение |
| 07.02.01 | Замена водопроводных сетей в пос. Гирей по ул. Коммунальной от дома № 17 до дома № 21 (100 м), по ул. Школьной (400 м), по ул. Красной (400 м), по ул. Лесной (200 м) | 2015 – 2018 годы | Выполнено частично, в 2017 г. заменены водопроводные сети по ул. Красная (400 м) |
| 07.03.00 | Отрадо-Кубанское сельское поселение |
| 07.03.02 | Восстановление водозабора № 4 и установка водонапорной башни на 240 куб.м в сутки в с. Отрадо-Кубанское, ул.Северная | 2016 – 2020 годы | В 2016-2017 гг. не выполнялось в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе). |
| 07.03.03 | Строительство водовода в с. Отрадо-Кубанское по ул. Юго-Западной от водозабора № 3 (1,2 км), проектирование, гос. экспертиза | 2016 – 2020 годы | Выполнено |
| 07.03.04 | Бурение скважины и строительство водонапорной башни в хут. Прогресс, проектирование, гос. экспертиза | 2016 – 2020 годы | Не выполнялось в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе) |
| 07.03.05 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Кубанское по ул. Красной от ул. Юго-Западной до ул. Ленина (520 м) | 2017 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности. |
| 07.04.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |  | Выполнено |
| 07.04.01 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Калинина от ул. Красной до ул. Пионерской (850 м), по ул. К.Маркса от ул. Красной до ул. Ленина (900 м) , в с. Новомихайловское по ул. Первомайской отул. Октябрьской до ул. Ленина (465 м), по ул. Ярославского от ул. Почтовой до дома № 2 по ул.Калинина (915 м), в хут. Киевка от водозабора до ул. Ленина (400 м) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе). |
| 07.04.02 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Школьной от ул. Калинина до ул. Октябрьской (300 м) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе). |
| 07.04.03 | Устройство скважины для хозяйственно-питьевого водозабора в с. Отрадо-Ольгинское | 2016 – 2019 годы | Выполнено в 2017 году. Объем финансирования 8192,2 тыс. руб. (краевой бюджет – 7447,5 тыс. руб., местный бюджет – 744,7 тыс руб.) |
| 07.04.04 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Профинтерна от дома № 1 до ул. Р. Люксембург (600 м) | 2017 год | Выполнено, объем финансирования (бюджет поселения) составил 500,0 тыс. руб. |
| 07.05.00 | Пушкинское сельское поселение |
| 07.05.01 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Красной от дома № 158 до дома № 170 (300 м) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе), планируется в 2018 году |
| 07.05.02 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Красной от дома № 120 до дома № 126 (400 м) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе), планируется в 2018 году |
| 07.05.04 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Мира от дома № 2 до дома № 18 (480 м) | 2017 год | Выполнено |
| 07.06.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |
| 07.06.02 | Замена водопроводных сетей в пос. Венцы по ул. Приозерная (1350 м) от водозабора «Центральный» до ул. Советской, в хут. Духовской по ул. 60 лет СССР (350 м), в пос. Заря по ул. Советская (660 м) | 2016 год | Выполнено частично. Осуществлена замена водопроводных сетей в хут. Духовской по ул. 60 лет СССР (600 м) и в пос. Венцы по ул. Советская (100 м). В 2017 году в ходе мониторинга выявлены более аварийные участки которые подлежат замене: по ул. Мира (400 м), по ул. Октябрьская (280 м) пос.Лесодача); по ул.Садовая (1000 м) хут.Духовской; по ул. Красная (365 м.) пос. Венцы |
| 07.06.03 | Замена водопроводных сетей в пос. Лесодача по ул. Мира (400 м), по ул. Октябрьская (280 м), в пос. Заря по ул. Советской (660 м), в хут. Духовской по ул. Садовой (700 м) | 2017 год | Выполнена замена водопроводных сетей в пос. Лесодача по ул. Мира (400 м), по ул. Октябрьская (280 м), в хут. Духовской по ул. Садовой (700 м) |
| 07.07.00 | Новоукраинское сельское поселение |
| 07.07.01 | Замена водопроводных сетей в с. Новоукраинское по ул. Родниковской от ул. Красной до ул. Подгорной, по ул. Южной до ул. Подгорной, по ул. Пушкина до ул.8 Марта | 2016 год | Выполнено в 2017г. |
| 07.07.02 | Замена водопроводных сетей в с. Новоукраинское по ул. Короткой до ул. Подгорной, по ул. Восточной | 2017 год | Выполнено |
| 07.08.00 | Сельское поселение Кубань |
| 07.08.02 | Замена водопроводных сетей в пос. Кубань по ул. Первомайской (1000 м) | 2016 год | Не выполнено в 2016 и 2017 гг. в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе). |
| 07.08.04 | Замена водопроводных сетей в пос. Советский по ул. Садовой (1000 м) | 2017 год | Выполнено |
| 07.09.00 | Красносельское городское поселение |
| 07.09.02 | Замена водопроводных сетей по ул. Железнодорожной (1000 м) | 2017 год | Выполнено частично. Выполнены работы, где это требовалось в первую очередь: вместо сетей по ул. Железнодорожной была произведена замена аварийных и наиболее изношенных сетей по ул. Пролетарская (900 м) |
| 07.09.03 | Замена сетей водоотведения ул. Красной (200 м) | 2017 год | Выполнено частично. Выполнены работы, где это требовалось в первую очередь: вместо канализации по ул. Красная была произведена замена наиболее изношеенных сетей канализации по ул. Окружная (500м) |
| 07.10.00 | Скобелевское сельское поселение |
| 07.10.03 | Замена водопроводных сетей в хут. Борисов по ул. Заречной (200 м) | 2017 год | Выполнено |
| 07.10.04 | Замена водопроводных сетей ст-це Скобелевской по ул. Урожайной (250 м) | 2017 год | Выполнено |
| 07.11.00 | Соколовское сельское поселение |
| 07.11.01 | Замена водопроводных сетей в с. Соколовское по ул. Пушкина (350 м) | 2016 год | Выполнено частично в 2017 году (150 м) в связи с отсутствием финансовой возможности |
| 07.11.02 | Замена водопроводных сетей в с. Соколовское по ул. Кирова (2000 м) | 2017 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 07.12.00 | Гулькевичское городское поселение |
| 07.12.01 | Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Вильямса | 2016 год | Не выполнено в 2016-2017 гг. в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе). |
| 07.12.04 | Проектирование водозабора по ул. Уральской (Южный микрорайон) в г. Гулькевичи | 2017 год | Выполнено |
| 07.12.05 | Проектирование напорной канализационной насосной станции и внутриквартальных сетей водоснабжения и канализации жилого микрорайона «Западный-2» г. Гулькевичи | 2017 – 2018 годы | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 07.13.00 | Тысячное сельское поселение |
| 07.13.01 | Замена водопровода по ул. Мира хут. Тысячный | 2016 год | Не выполнено в 2016-2017 гг. в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе). |
| 08.00.00 | Теплоснабжение |
| 08.02.00 | Гирейское городское поселение |
| 08.03.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |
| 08.03.01 | Строительство автономного источника теплоснабжения для дома культуры с. Отрадо-Ольгинское | 2016 – 2018 годы | Не выполнено в виду отсутствия финансирования. |
| 08.04.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |
| 08.04.01 | Децентрализация системы теплоснабжения многоквартирных домов пос. Венцы | 2016 – 2017 годы | Не выполнено в связи с ограниченным бюджетом 2016 и 2017 гг. |
| 08.04.02 | Строительство автономных источников теплоснабжения в пос. Венцы для: МБОУ СОШ № 13, ул. Советская, 14; МДОУ № 26, ул. Советская, 2; больницы пос. Венцы, ул. Больничная,14 | 2017 – 2020 годы | Не выполнено в связи отсутствием финансирования |
| 08.05.00 | Новоукраинское сельское поселение |
| 08.05.01 | Модернизация котельной № 21 с. Новоукраинское (замена устаревшей автоматики безопасности) | 2017 – 2018 годы | Не выполнено в связи отсутствием финансирования |
| 08.06.00 | Сельское поселение Кубань |
| 08.06.01 | Реконструкция котельной пос. Кубань (замена котлов, оборудования, автоматики) | 2017 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 08.08.00 | Гулькевичское городское поселение |
| 08.08.01 | Котельная № 17 (пер. Краснодарский, 10) – замена теплообмен-ников, насосного оборудования центрального отопления | 2016 – 2017 годы | Выполнено. |
| 08.08.02 | Диспетчеризация (автоматизация тепло-механических процессов) пяти котельных (№ 1, 6, 7, 9, 13) | 2016 – 2020 годы | В 2016-2017 гг. не выполнялось из-за отсутствия финансирования |
| 08.08.03 | Котельная № 17 (пер. Краснодарский, 10) – проект и восстановление баков-аккумуляторов (2 шт.) | 2017 год | Не выполнялось из-за отсутствия финансирования |
| 08.08.04 | Котельная № 15 (ул. Комсомольская 155а) – устройство дополнительного котлоагрегата на нужды горячего водоснабжения | 2017 – 2018 годы | Не выполнялось из-за отсутствия финансирования |
| 09.00.00 | Электроснабжение |
| 09.01.00 | Комсомольское сельское поселение |
| 09.01.02 | Ремонт уличного освещения хут. Тельман, ул. Степная | 2016 – 2017 годы | В 2016 – 2017 гг. не выполнено в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2018 год |
| 09.01.03 | Ремонт уличного освещения пос. Комсомольский, пер. Советский (от МБДОУ № 30 до МБОУ СОШ № 8) | 2017 – 2018 годы | В 2017 г. не выполнялось в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2018 год |
| 09.02.00 | Гирейское городское поселение |
| 09.02.03 | Восстановление уличного освещение на въезде в пос. Гирей (500 м) | 2017 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2019 год |
| 09.03.00 | Отрадо-Кубанское сельское поселение |
| 09.03.02 | Реконструкция и строительство уличного освещения с. Отрадо-Кубанское, ул. Северная | 2016 – 2017 годы | Выполнено в 2016 году. |
| 09.03.03 | Реконструкция уличного освещения пос. Ботаника, ул. Октябрьская, ул. Центральная | 2016 – 2018 годы | Выполнено |
| 09.03.04 | Реконструкция уличного освещения с. Отрадо-Кубанское, ул. Михалько, ул. Победы, ул. Южная, ул. Юго-Западная, ул. Новая | 2016 – 2019 годы | Выполнено |
| 09.04.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |  | Выполнено |
| 09.04.02 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения с.Новомихайловское, ул. Советская | 2016 – 2017 годы | Выполнено в 2017 году. Объем финансирования (бюджет поселения) – 350,0 тыс. руб. |
| 09.04.03 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения с.Новомихайловское, ул. Свободы, ул. Донская | 2017 – 2018 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |
| 09.05.00 | Николенское сельское поселение |
| 09.05.01 | Реконструкция уличного освещения с. Николенское | 2016 год | Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.05.02 | Реконструкция уличного освещения хут. Булгаков | 2016 – 2017 годы | Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.07.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |
| 09.07.01 | Строительство парогазовой электростанции (ПГЭС) "Кубань" мощностью 480 МВт | 2015 – 2018 годы | Не выполнено. Строительство объектов не начато вследствие затянувшейся процедуры согласования технической документации (Схема выдачи мощности ПГЭС согласована 27.06.2016). Стадия – согласование проектной документации |
| 09.07.02 | Строительство уличного освещения по ул. Западной, ул. Восточной хут. Подлесный | 2016 год | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |
| 09.07.03 | Строительство уличного освещения по ул. Кубанской хут. Кравченко | 2017 год | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |
| 09.08.00 | Новоукраинское сельское поселение |
| 09.08.01 | Строительство уличного освещения по ул. Южной, ул. Школьной, ул. Пролетарской с. Новоукраинское | 2016 год | В 2017г. Выполнено частично: по ул. Южная - в полном объеме, по ул.Школьная - частично. В 2018 г. планируются работы по ул. Пролетарской. |
| 09.08.02 | Строительство уличного освещения по ул. Вольной, ул. Фестивальной с. Новоукраинское | 2017 год | Выполнено частично: по ул.Вольная - в полном объеме. В 2018-2019 гг. планируется работы по ул.Фестивальная |
| 09.08.04 | Строительство трансформаторной подстанции 250 кВа в с.Новоукраинское (микрорайон «Южный») | 2017 год | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |
| 09.09.00 | Красносельское городское поселение |
| 09.09.02 | Реконструкция КТП-123, ВЛ-0,4 кВ | 2016 год | Выполнено АО НЭСК в 2017 году |
| 09.09.03 | Реконструкция КТП-9 (ЖБИ), ВЛ-0,4 кВ | 2016 год | Не перевыполнено в связи с отсутствием финансирования, перенесено на 2018 год |
| 09.09.05 | Реконструкция КТП-109, ВЛ-0,4 кВ (ул. Почтовая, ул. Лесная) | 2017 год | Мероприятие отсутствует |
| 09.09.06 | Строительство уличного освещения по ул. Восточной, ул. Школьной, ул. Кооперативной, ул. Подгорной, ул. Тупиковой, пер. Вишневому | 2017 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирова-ния, перенесено на 2018 год строительство уличного освещения по улицам Восточная и Школьная, остальные – на 2019 год |
| 09.11.00 | Сельское поселение Кубань |
| 09.11.01 | Реконструкция уличного освещения ул. Садовой пос. Советский, ул. Рабочей пос. Кубань, ул. Комсомольской пос. Трудовой (детская площадка) | 2017 – 2018 годы | Выполнено, сумма финансирования - 80,0 тыс. руб. |
| 09.12.00 | Гулькевичское городское поселение |
| 09.12.01 | Строительство уличного освещения в г. Гулькевичи по ул. Невского, ул. Жемчужной, ул. Широкой, ул. Новгородской, ул. Янтарной, ул. Лазурной, ул. Окружной, ул. Розовой, ул. Лесной, ул. Конечной, ул. Спокойной, ул. Дальней, ул. Придорожной | 2016 – 2020 годы | Выполнено частично (кроме улиц Розовой, ул. Лесной, ул. Конечной) |
| 09.14.00 | Первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции электросетевых объектов на территории муниципального образования Гулькевичский район |
| 09.14.01 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/35/6кВ «Гулькевичи» (ф. Г-14) до ТП-54 в г. Гулькевичи (ул. Олимпийская) | 2016 год | Не выполнено. Перенесено на 2018 год. |
| 09.14.02 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-35/10кВ «Плодовая» (ф. ПЛ-3) в г. Гулькевичи | 2016 год | Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.14.03 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003п (К) в пос. Красносельский | 2016 год | Выполнено в 2017 году |
| 09.14.04 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-4п (К) в пос. Красносельский | 2016 год | Не выполнено, перенесено на 2018 год |
| 09.14.05 | Реконструкция КТП-9 (К), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-9 (К) в пос. Красносельский | 2016 год | Не выполнено, перенесено на 2018 год |
| 09.14.06 | Реконструкция МТП-11 (К), реконструкция ВЛ-0,4кВ от MTП-11 (K) в пос. Красносельский | 2016 год | Не выполнено, перенесено на 2018 год |
| 09.14.07 | Реконструкция КТП-Артскважина (К), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Артскважина (К) в пос. Красносельский | 2016 год | Выполнено в 2017 году |
| 09.14.08 | Реконструкция КТП-12 (К), реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-12 (К) в пос. Красносельский | 2016 год | Не выполнено, перенесено на 2018 год |
| 09.14.09 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Г-9, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ленина в г. Гулькевичи | 2016 год | Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.14.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЦРП в пос. Красносельский | 2016 год | Реализация перенесена на 2018 год |
| 09.14.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-224/250 КВА» до опоры 3/9 (0,98 км.) в с. Новоукраинском | 2016 год | Выполнено в 2017 году |
| 09.14.15 | Реконструкция ПС 110/35/6 Гулькевичи. Замена трансформатора Т-2 мощностью 20 МВА на 25 МВА | 2017 год | Не выполнено. Планируется ПАО «Кубаньэнерго» в 2018 году |
| 09.14.16 | Прокладка двух КЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110 кВ «Условная» до проектируемого сооружения РП -10 кВ в районе ул. Российской г. Гулькевичи АПвПу-3х (1х500) - 2 км | 2017 год | Не выполнено. Станет возможным после проектирования и строительства ПС 110 кВ «Условная» |
| 09.14.17 | Сооружение РП-10 кВ (14 яч.) в районе улиц Красная – Короткова г. Гулькевичи | 2017 год | Не выполнено. Станет возможным после проектирования и строительства ПС 110 кВ «Гулькевичи» |
| 09.14.18 | Прокладка двух КЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110 кВ «Гулькевичи» до проектируемою сооружения РП-10 кВ в районе ул. Красная – Короткова г.Гулькевичи, ЛПвПу-3х (1x500) - 7км. | 2017 год | Не выполнено. Станет возможным после проектирования и строительства ПС 110 кВ «Гулькевичи» |
| 09.14.19 | Сооружение РП-6 кВ (14 яч.) в районе улиц Ленинградская – Урюпинская г. Гулькевичи | 2017 год | Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.14.20 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-110/6кВ «ЖБШ» (ф. Ж-1) в пос. Красносельский | 2017 год | Выполнено |
| 09.14.21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-40 в г. Гулькевичи | 2017 год | Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.14.22 | Реконструкция ТП-25, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 в г.Гулькевичи | 2017 год | Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.14.23 | Реконструкция ТП-77, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 в г.Гулькевичи | 2017 год | Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.14.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 в г. Гулькевичи | 2017 год | Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.14.25 | Реконструкция ТП-89, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 в г.Гулькевичи | 2017 год | Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.14.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 «КУ-5-218/100 КВА» до опоры 3/4 (0,86 км) и строительство от опоры 3/4 до границы земельного участка по ул. Фестивальной в с.Новоукраинское | 2017 год | Выполнено |
| 09.14.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 «КУ-5-218/100 КВА», от опоры 3/8 до ул. Дружбы, 21 (0,16 км.) в с. Новоукраинское | 2017 год | Выполнено |
| 09.14.28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ «ГП-8 161/160 КВА» до опоры № 1а (0,52 км) г. Гулькевичи | 2017 год | Выполнено |
| 09.14.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-7 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-6-192/2х250 КВА» от опоры 1/7 до опоры 4/1 (0,2 км) в пос. Кубань | 2017 год | Выполнено |
| 09.14.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 кВ "СВ-7 1300/100 КВА" до опоры 2/26 (0,63 км) в хут. Журавлев | 2017 год | Выполнено |
| 09.14.31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-224/250 КВА" до опоры 3/9 (0,98 км) в с. Новоукраинском | 2017 год | Выполнено |
| 10.00.00 | Благоустройство территорий |
| 10.01.00 | Комсомольское сельское поселение |
| 10.01.01 | Установка детских площадок в хут. Тельман по ул. Зеленой, ул. Шукшина | 2017 – 2018 годы | В 2017 г. не выполнялось в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2018 год |
| 10.01.03 | Установка детских площадок в хут. Тельман по ул. Репина, ул. Механизаторов | 2016 – 2017 годы | Выполнено |
| 10.02.00 | Отрадо-Кубанское сельское поселение |
| 10.02.01 | Установка детских площадок в с. Отрадо-Кубанское по ул. Первомайской, ул. Октябрьской, в пос. Ботаника по ул. Центральной | 2016 – 2017 годы | Не выполнялось в 2016-2017 г. в связи с отсутствием финансирования. Планируется выполнение в мае – августе 2017 года |
| 10.03.00 | Николенское сельское поселение |
| 10.03.02 | Установка детских площадок в с. Николенское по ул. Октябрьской | 2017 – 2018 годы | Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 10.05.00 | Сельское поселение Кубань |
| 10.05.01 | Высадка цветов и кустарников на клумбах пос. Кубань | 2015 – 2020 годы | Выполнено Сумма финансирования - 200 тыс.руб., в том числе в 2017г. – 80 тыс.руб. |
| 10.05.03 | Компенсационная посадка деревьев в парках сельского поселения Кубань | 2015 – 2020 годы | Выполнено. Сумма финансирования – 120 тыс.руб., в том числе в 2017 – 40 тыс.руб. |
| 10.06.00 | Новоукраинское сельское поселение |
| 10.06.01 | Высадка цветов и деревьев в с. Новоукраинское | 2016 – 2020 годы | Выполнено в 2016 году: высадка цветов по ул.Тимирязева, ул.Красная |
| 10.06.02 | Посадка деревьев возле МДОУ № 50 с. Новоукраинское | 2016 – 2017 годы | Выполнено в 2016 году: объем финансирования 31,0 тыс.руб. |
| 10.06.03 | Установка лавочек в парке «Лес Победы» с. Новоукраинское | 2017 – 2018 годы | Не выполнено в виду отсутствия финансирования, переносится на 2018 год |
| 10.06.04 | Установка детской площадки в с.Новоукраинское по ул.Красной | 2017 год | Выполнено |
| 10.06.05 | Покраска остановок в хут.Самойлов, с.Новоукраинское | 2017 год | Выполнено |
| 10.07.00 | Красносельское городское поселение |
| 10.07.01 | Закладка сквера по пер. Северный | 2016 год | Не выполнено, переносится на 2018 год, будет реализовано после строительства малобюджетного спортивного комплекса, к которому прилегает территория сквера |
| 10.07.02 | Обустройство детских площадок по ул. Красной, 24 и ул. Строителей, 11 | 2016 год | Не выполнено в виду отсутствия финансирования, перенесено на 2018 год |
| 10.09.00 | Соколовское сельское поселение |
| 10.09.04 | Установка детской площадки в с. Соколовское по ул.Школьной | 2017 год | Не выполнено в виду отсутствия финансирования планируется на 2 квартал 2018 года |
| 11.00.00 | Развитие дорожного хозяйства |
| 11.01.00 | Гирейское городское поселение |
| 11.01.01 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. 8 Марта от ул. Заводской до ул. Ленина, по ул. Восточной от дома № 5 до дома № 14, по ул. Октябрьской от дома № 2 до ул. Почтовой, по пер. Тихому от ул. Ленина до ул. Школьной, по ул. Лермонтова; ремонт тротуара по ул. Почтовой в пос.Гирей (800 м) | 2015 – 2016 годы | Выполнено не в полном объеме (в 2015 г. выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог оп ул. Восточной от дома № 5 до дома № 14, пер. Тихий от ул. Ленина до ул. Школьной; в 2016 г. - по ул. 8 Марта от ул. Заводской до ул. Ленина; в 2017 г. выполнен ремонт дороги по ул. Лермонтова, тротуара по ул. Почтовая. Ремонт дороги по ул. Октябрьской от дома № 2 до ул. Почтовой запланирован на 2018-2019 гг. |
| 11.01.02 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. Приозерной (1100 м), ул.Школьной (1000 м), ул.Зеленой (700 м), ул. Фрунзе (700 м); ремонт тротуара по ул. Ленина от кладбища до ул. Красной (800 м) | 2017 год | Выполнено частично: произведен ремонт гравийной дороги по ул. Школьная, ул. Зеленая, ул. Фрунзе, всего объем финансирования - 895,3 тыс. руб. |
| 11.02.00 | Красносельское городское поселение |
| 11.02.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.60 лет СССР | 2016 год | В 2017 году выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования по улицам Промышленная, Кооперативная, Октябрьская, 60 лет СССР (316 кв. м), сумма финансирования 323,3 тыс. руб. (бюджет поселения) |
| 11.02.05 | Обустройство автобусной остановки «Тупиковая» на автомобильной дороге общего пользования по ул.Школьной | 2016 год | В 2017 году подготовлен проект, работы будут выполнены в 2018 году |
| 11.02.06 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования – объездной дороги от ул.Строителей до ул.Октябрьской | 2017 год | В марте 2018 года состоится электронный аукцион на определение подрядчика на ремонт дороги, примерный срок окончания работ - май 2018 года |
| 11.02.07 | Обустройство автобусной остановки «Школа» на автомобильной дороге общего пользования по ул. Школьной | 2017 год | Подготовлен проект, работы будут выполнены в 2018 году |
| 11.03.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |
| 11.03.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Духовской по ул. Южной (960 м) | 2016 год | Выполнено в 2017 году произведен ремонт на условиях софинансирования в рамках краевой программы, объем финансирования составил 2542,6 тыс. руб. |
| 11.03.02 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Венцы по ул. Кооперативной (900 м), ул. Рабочей (900 м), ул. Приозерной (900 м), ул. Кубанской (1000 м) | 2016 год | Выполнено грейдирование дорог во 2 квартале 2017 года, объем финансирования - 462,9 тыс. руб. |
| 11.03.03 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Красная Поляна по ул. Северной (600 м), ул. Коммунальной (800 м), ул. Пионерской (600 м) | 2017 год | Не выполнено из-за проведения работ по строительству распределительного газопровода. Работы запланированы на второй квартал 2018 года (изготовлена сметная документация и готовится аукционная) |
| 11.03.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в пос. Заря по ул. Южной (600 м) | 2017 год | Выполнено. |
| 11.04.00 | Сельское поселение Кубань |
| 11.04.01 | Капитальный ремонт дороги в пос. Урожайный по ул.Ветеранов в асфальто-бетонном исполнении | 2016 год | Не выполнено. Выделены средства из краевого бюджета, будет выполнено в 1-м полугодии 2018г |
| 11.04.02 | Капитальный ремонт дороги в пос. Советский по ул. Южной в асфальто-бетонном исполнении | 2017 год | Не выполнено (отсутствие средств), перенесено на 2018 год. |
| 11.04.06 | Капитальный ремонт дороги в пос. Новоивановский по ул.Степной в асфальто-бетонном исполнении | 2017 год | Выполнено. Сумма финансирования – 703 тыс.руб. |
| 11.05.00 | Комсомольское сельское поселение |
| 11.05.01 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Тельман по ул. Зеленой (500 м), ул. Молодежной (120 м) | 2016 год | Капитальный ремонт ул. Молодежной (120 м) в хут. Тельман - выполнен в 2017г.; ремонт ул. Зеленой (500 м) в хут. Тельман – запланирован в 2018г. |
| 11.05.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в пос. Комсомольский по ул.Школьной (600 м) | 2016 год | Выполнено в 2017г. |
| 11.05.04 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Комсомольский по пер. Восточному (1150 м), пер.Советскому (120 м) | 2017 год | Выполнено |
| 11.06.00 | Николенское сельское поселение |
| 11.06.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Николенское по ул. Заречной от дома № 78 до дома № 116 | 2016 год | Не выполнено в 2016-2017 гг. Мероприятие будет запланировано после признания права собственности в судебном порядке за администрацией поселения |
| 11.06.03 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Николенское по ул. Октябрьской от дома № 56 до дома № 88 | 2017 год | Не выполнено. Мероприятие будет запланировано после признания права собственности в судебном порядке за администрацией поселения |
| 11.07.00 | Новоукраинское сельское поселение |
| 11.07.01 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Новоукраинское по ул. Красной до СТФ (210 м), ул.Школьной (120 м); обустройство тротуаров по ул.Красной от ул. Мира до ул.Свободы (750 м), от ул. Строительной до ул.Лермонтова (1000 м) | 2016 год | Выполнено в 2017 году |
| 11.07.02 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут.Самойлов по ул.Красной (2250 м); тротуара в с.Новоукраинское по ул. Красной от ул. Свободы до ул.Комсомольской (1000 м) | 2017 год | Выполнено |
| 11.08.00 | Отрадо-Кубанское сельское поселение |
| 11.08.02 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Северной | 2017 год | Выполнено |
| 11.08.03 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Молодежной, ул. Калинина (800 м) | 2017 год | Выполнено |
| 11.08.08 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Ботаника по ул. Центральной, ул. Вавилова, ул.Октябрьской | 2016 – 2020 годы | Не выполнялось в 2016-2017 гг., будет осуществлено после окончания процедуры передачи дорог общего пользования в собственность Отрадо-Кубанского сельского поселения |
| 11.09.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |
| 11.09.03 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Калинина | 2017 год | Не выполнено, планируется выполнитьо в 2018 году |
| 11.09.04 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Новомихайловское по ул.Советской, ул. Донской, в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Гоголя, ул. Лермонтова | 2016 год | Выполнено частично, объем финансирования составил: 1700,0 тыс. руб., в том числе в 2017 г. – 1200,0 тыс. руб. Ремонт ул.Лермонтова с.Отрадо-Ольгинское запланирован на 2018 год |
| 11.09.05 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Красной | 2017 – 2018 годы | Выполнено, объем финансирования – 3840,0 тыс.руб. (краевой бюджет – 3040,0 тыс. руб, местный бюджет – 800,0 тыс. руб.) |
| 11.09.06 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Новомихайловское по ул.Свободы, ул. Школьной, в с. Отрадо-Ольгинское по ул.Красноармейской | 2017 год | Выполнено, объем финансирования (бюджет поселения) – 720,0 тыс. руб. |
| 11.10.00 | Пушкинское сельское поселение |
| 11.10.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское по ул. Советская от дома № 47 до дома № 75 (400 м) | 2017 год | В 2018 году будут проведены работы, ПСД разработана, с министерством транспорта и дорожного хозяйства заключено соглашение |
| 11.10.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское по ул. Садовой от дома № 2 до дома № 17 (700м) | 2016 год | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |
| 11.11.00 | Скобелевское сельское поселение |
| 11.11.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул. Мира от ул. Колхозной до ул. Школьной (700 м), от ул. Новой до дома № 38 (100 м); обустройство тротуаров по ул. Школьной (200 м), по ул. Октябрьской (150 м), по ул. Дружбы (450 м); обустройство съездов пешеходных переходов по ул. Школьной и ул.Октябрьской для инвалидов | 2016 год | Выполнено частично, обустроены тротуары по улицам Школьной, Октябрьской и Дружбы, съезды пешеходных переходов. В 2017 г. выполнен капремонт автомобильной дороги в ст-це Скобелевской от ул. Новой до дома № 38 (100 м) Автомобильные дороги не ремонтировались в связи с отсутствием финансирования (не вошли в краевую программу). |
| 11.11.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул.Южной от ул.Колхозной до ул.Школьной (700 м), в хут. Журавлев по ул.Красной (300 м); обустройство тротуаров в ст-це Скобелевская по ул.Школьной (200 м), по ул.Дружбы до пер.Молодежного (550 м); обустройство карманов остановочных павильонов в ст-це Скобелевская по ул.Октябрьской и ул.Школьной (2 кармана) | 2017 год | В 2017 году выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Журавлев по ул.Красной (280 м) |
| 11.12.00 | Соколовское сельское поселение |
| 11.12.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Новопавловский по ул. Ленина (200 м), ул.Пушкина (100 м), ул. Первомайская (100 м) | 2017 год | Выполнено |
| 11.13.00 | Союз Четырех Хуторов |
| 11.13.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Чаплыгин по ул. Школьной (1100 м) | 2016 – 2020 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования, планируется в 2018 году |
| 11.13.03 | Капитальный ремонт автомобильной дорог в хут.Чаплыгин по пер. Ленина (270 м) | 2016 – 2020 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования. Планируется в 2020 году |
| 11.13.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Чаплыгин, тротуара по пер.Ленина (270 м) | 2016 – 2020 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования Планируется в 2020 году |
| 11.14.00 | Гулькевичское городское поселение |
| 11.14.01 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Прогресс г. Гулькевичи | 2016 год | Не выполнено в 2016-2017 гг. в связи с отсутствием финансирования, планируется на 2019 год |
| 11.14.02 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Короткова г. Гулькевичи | 2017 – 2020 годы | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования, планируется на 2018 год |
| 11.15.00 | Тысячное сельское поселение |
| 11.15.01 | Ремонт тротуара в хут. Тысячный по ул.Красной | 2016 год | Не выполнено в 2016-2017 гг. в связи с ограниченным бюджетом. Запланировано на 2018 год: в 1 квартале 2018 года подготовлена сметная и аукционная документация, работы запланированы на 2 - 3 кварталы 2018 года |
| 11.15.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Тысячный по ул. Мамонова | 2016 год | Не выполнено в 2016-2017 гг. в связи с отсутствием финансирования (нет лимитов в краевом бюджете) |
| 11.15.03 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Тысячный по ул. Северной | 2017 год | Не выполнено. Частичный ремонт будет произведен в 1 квартале 2018 года |

Заместитель главы муниципального

образования Гулькевичский район

по финансово-экономическим вопросам									С.А. Юрова