|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Гулькевичский район _________________ А.А. Шишикин « » 2018 года |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования Гулькевичский район до 2020 годы в 2018 году

| Код | Наименование мероприятий | Запланированный период реализации | Результат исполнения (что выполнено, объем финансирования/ в случае невыполнения указать причины) |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.00.00 | Развитие физической культуры и спорта |
| 03.00.03 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Новоукраинское, ул. Красная, 129 | 2016 – 2017 годы | Не выполнялось в 2016-2018 гг. в виду отсутствия финансирования. В 2019 году началась работа по разработке проектной документации, планируется закончить в декабре 2019 года. |
| 03.00.04 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в пос. Красносельский, пер. Северный | 2016 – 2017 годы | Выполнено частично. Разработана ПСД для включения в краевую программу в 2018 году. В связи с ужесточением в 2018 году требований к строительству спортивных объектов и необходимостью прохождения государственной экспертизы проекта, в ПСД необходимо вносить существенные изменения, что повлечет за собой значительное повышение сметной стоимости проекта. В виду отсутствия необходимых средств и технических возможностей реализация проекта приостановлена. |
| 03.00.05 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в пос. Гирей, ул. Парковая, 7 | 2016 – 2017 годы | Не выполнено в 2016-2018 гг. ввиду отсутствия финансирования |
| 03.00.06 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Отрадо-Кубанское, ул. Ленина, 35 | 2016 – 2017 годы | В запланированные сроки в 2016-2017 гг., а также в 2018 году в виду отсутствия финансирования не выполнено |
| 03.00.07 | Строительство и обустройство многофункциональной спортивной площадки в пос. Гирей, МБОУ СОШ № 10 | 2016 – 2017 годы | Выполнено в полном объеме. Построена спортивно-игровая площадка с зоной воркаута, объем финансирования составил 3156,0 тыс. руб. (бюджет поселения – 1 578,1 тыс. руб., краевой бюджет – 1577,9 тыс. руб.). |
| 03.00.08 | Капитальный ремонт стадиона «Венец» г. Гулькевичи | 2016 – 2017 годы | Не выполнено в установленные сроки. В 2019 году за счет средств краевого, федерального и местного бюджетов запланирован капитальный ремонт футбольного поля и легкоатлетических беговых дорожек. Общий объем выделенных денежных средств составит более 65 млн. рублей. |
| 03.00.09 | Реконструкция спортивного зала хут. Тысячный, МБОУ СОШ № 23 | 2016 – 2017 годы | В 2018 г. осуществлен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 23. Финансирование в 2018г.: краевой бюджет – 3286,5 тыс. руб., муниципальный бюджет – 2379,2 тыс. руб. |
| 03.00.10 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ № 6 хут. Тельман, ул. Шукшина, 24 | 2016 – 2020 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования. Подготовлена и направлена в министерство спорта Краснодарского края документация, необходимая для включения в государственную программу Краснодарского края для дальнейшего финансирования проекта из краевого бюджета |
| 03.00.11 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Гулькевичи | 2016 – 2020 годы | Не выполнялось в 2016-2018 гг. в виду отсутствия финансирования |
| 03.00.12 | Строительство ледового дворца в г. Гулькевичи | 2016 – 2020 годы | Не выполнялось в 2016-2018 гг. в виду отсутствия финансирования |
| 03.00.13 | Строительство открытых плоскостных сооружений на территории спортивного комплекса «Звездный» г. Гулькевичи, ул. Симонова, 137 | 2017 – 2018 годы | Не выполнено в связи с утратой актуальности, контракт не заключался, корректировка проектно-сметной документации не проводилась |
| 03.00.14 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, 2 | 2017 – 2020 годы | Не выполнялось в 2017-2018 гг. в виду отсутствия финансирования |
| 04.00.00 | Развитие культуры |
| 04.00.01 | Модернизация и текущий ремонт кинозалов МАУК ЦДК «Зодиак» | 2015 – 2016 годы | Выполнено. Объем финансирования составил 9675,9 тыс. руб. |
| 04.00.02 | Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры, приобретение музыкального оборудования, сценических костюмов (21 учреждение) | 2015 – 2020 годы | Выполнено. Приобретены звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты, сценические костюмы, оргтехника, мебель, офисная и орг.техника. Объем финансирования за 2015-2018гг. составил 15285,9 тыс.руб. (мест. бюджет – 7300,4 тыс. руб., краевой – 6753,9 тыс. руб., внебюджет. – 1231,6 тыс. руб.), в том числе в 2018 году - 10256 тыс.руб. (из средств местных бюджетов - 4322,8 тыс.руб., из средств краевого бюджета — 5702,7 тыс.руб., из внебюджетных источников — 230,5 тыс.руб.). |
| 04.00.03 | Оснащение оборудованием, текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей: МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи, МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи, МБОУ ДОД ДШИ пос. Кубань, МБУ ДО ДШИ пос. Венцы | 2015 – 2020 годы | Выполнено, объем финансирования в 2015-2018 гг. составил 3965,5 тыс. руб., в том числе в 2018 году - 745 тыс.руб. (местный бюджет — 242,8 тыс.руб., краевой бюджет — 150 тыс.руб., внебюджетные источники — 352,2 тыс.руб.). Всеми школами приобретались музыкальные инструменты, костюмы, звуковая и офисная техника, мебель. В трех школах производились работы по текущему ремонту. |
| 04.00.04 | Капитальный ремонт зданий 16 муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Гулькевичского района (домов культуры и клубов) | 2016 – 2019 годы | Выполнено. В 2016г. проведен ремонт кровли и замена окон и витражей ДК Кубань, ремонт зрительного зала ДК Майкопский, ремонт помещений ДК Красносельский, ремонт кровли ДК Венцы, в 2017 году выполнен ремонт кровли дома культуры «Фламинго» Гирейского г/п, замена системы отопления в ДК Кубань. В 2018 году в ДК Кубань проведен ремонт кровли и замена дверей и окон здания, в ДК Скобелевского сельского поселения произведен капитальный ремонт здания (ремонт кровли и замена окон и дверей, ремонт зрительного зала), приобретено новое оборудование. Объем финансирования за 2016-2018 гг. составил 33665,7 тыс. руб., в том числе в 2018 г. – 20941,8 тыс. руб. ( в т.ч. ДК в ст. Скобелевской – 10845,7 тыс. руб., из них: краевой бюджет – 9542,2 тыс. руб., местный - 1303,5 тыс. руб.) |
| 04.00.05 | Строительство павильона МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального образования Гулькевичский район» | 2017-2019 годы | Не выполнено в виду отсутствия финансирования |
| Развитие инфраструктуры |
| 05.00.00 | Газификация населенных пунктов |
| 05.00.01 | Строительство распределительного газопровода низкого давления в с. Отрадо-Ольгинское, ул. Октябрьская | 2015 год | Выполнено |
| 05.00.02 | Строительство газопровода низкого давления в пос. Дальний | 2015 – 2016 годы | Выполнено. Построен распределительный газопровод низкого давления по ул. Северная, Братская, Ленина пос. Дальний сельского поселения Кубань, протяженностью 2,5 км |
| 05.00.03 | Проектирование распределительных газопроводов низкого давления в с. Новомихайловское (1 этап) | 2015 – 2016 годы | Выполнено. Проектная документация разработана, проведена гос. экспертиза |
| 05.00.04 | Строительство газопровода низкого давления по ул. Кооперативной с. Отрадо-Кубанское (400 м) | 2015 – 2016 годы | Выполнено. Введен в эксплуатацию, объем финансирования - 483,0 тыс.руб. |
| 05.00.05 | Строительство подводящего газопровода высокого давления к с. Новомихайловское (2 этап) | 2016 год | Выполнено в 2017г., объем финансирования 3 911 тыс. руб., в т.ч. из краевого бюджета - 3520,6 тыс. руб., бюджета Отрадо-Ольгинского сельского поселения - 391,2 тыс.руб. |
| 05.00.06 | Изготовление проекта на установку индивидуального отопления в клубе хут. Красная Поляна, ул. Советская, 7 | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием потребности |
| 05.00.07 | Изготовление схемы газоснабжения пос. Лесодача | 2016 год | Не выполнено. В марте 2017 года получены ТУ, 17.01.2018 г. заключен контракт с ООО «Фортуна Проект» (г.Ставрополь) на оказание услуг по разработке схемы газоснабжения со сроком выполнения – 30.04.2018. Данный договор расторгнут из-за нарушений сроков и условий его исполнения. Не согласован АО «Газпром Трансгаз Краснодар», так как технические характеристики ГРС «Гулькевичи» не позволяют обеспечить круглогодичную подачу газа потенциальным потребителям в размере 163,2 м3/час в связи с отсутствием достаточного резерва свободной пропускной способности. В связи с чем не представляется возможным продолжить работы по газификации пос. Лесодача. |
| 05.00.08 | Строительство газопроводов низкого давления в хут. Красная Поляна (ул. Северная, ул. Коммунальная, ул. Кооперативная, ул. Пионерская, ул. Советская, ул. Южная, ул. Западная, ул. Восточная) | 2016 год | Выполнено в 2017 году. Введен в эксплуатацию 24.11.2017, пуск газа 30.11.2017. Протяженность 3995 м., стоимость строительства – 4 688,0 тыс. руб., в т.ч. из краевого бюджета – 3 281,6 тыс. руб., средства бюджета поселения –1 406,4 тыс. руб. |
| 05.00.09 | Строительство подводящего газопровода высокого давления к хут. Журавлев, хут. Сергиевский, хут. Спорный (11,2 км) с установкой ШГРП на территории всех трех населенных пунктов | 2016 – 2017 годы | Выполнено, введен в эксплуатацию во 2 квартале 2017 года, сумма финансирования – 16 млн. руб. |
| 05.00.10 | Закольцовка газопроводов низкого давления по ул. Трудовой от ул. Столбовой до пер. Василькового г. Гулькевичи | 2016 – 2017 годы | Не выполнялось из-за отсутствия финансирования и свободной мощности на ГРС г. Гулькевичи. |
| 05.00.11 | Установка ГРПШ по ул. Торговой в районе пересечения с ул. Вольной, с кольцеванием с газопроводом низкого давления по ул. Вольной | 2016 – 2017 годы | Не выполнено. Проводится работа по корректировке схемы газоснабжения поселения с учетом добавления проектируемых объектов. В 2019 году планируется выполнение проекта. |
| 05.00.12 | Строительство подводящих газопроводов высокого давления второй категории к хут. Орлов, хут. Лебедев, хут. Вербовый. | 2016 – 2019 годы | В 2018 году выполнена проектно-сметная документация, археологическая разведка, проект планировки и межевания земельного участка для размещения линейного объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления к хут. Вербовый, хут. Лебедев, хут. Орлов Гулькевичского района». Проведение государственной экспертизы запланировано на 2019 год. Строительство газопровода планируется в рамках подпрограммы «Газификация Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», в результате строительства газопровода будут подключены около 177 домовладений. Строительство газопровода планируется в 2020 году |
| 05.00.13 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления и распределительного газопровода хут. Лебяжий | 2016 – 2020 годы | Выполнено в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса». Общая протяженность 7,461 км. Затраты составили 8215,5 тыс. рублей |
| 05.00.14 | Газификация клуба хут. Красная Поляна, ул. Советская, 7 | 2017 год | Выполнено за счет применения альтернативного решения - в 2018 году установлены тепловые завесы и электрическая система отопления |
| 05.00.15 | Корректировка схем газоснабжения ул. Рабочая, ул.Приозерная пос. Венцы | 2017 год | Не выполнено. Муниципальный контракт с ООО «Фортуна Проект» (г.Ставрополь) от 14.07.2017 г. № 0717/14-1 по корректировке схемы газоснабжения пос. Венцы Гулькевичского района расторгнут из-за нарушений сроков и условий договора. Для заключения договора на изготовление схемы газоснабжения с подрядной организацией ООО «Пром Проект Газификация», необходимо согласование с АО «Газпром трансгаз Краснодар»: технические характеристики существующей ГРС г. Гулькевичи не позволяют обеспечить круглогодичную подачу газа потенциальным потребителям в размере 163,2 м3/час в связи с отсутствием достаточного резерва свободной пропускной. В связи, с чем на сегодняшний день не представляется возможным продолжить работы по газификации отдаленных улиц, в том числе и ул. Приозерной в пос. Венцы. |
| 05.00.16 | Строительство распределительного газопровода низкого давления в с. Новоукраинское, микрорайон «Южный» | 2017 – 2018 годы | Выполнено. В 2018 году выполнены работы по строительству газопровода низкого давления протяженностью 5,6 км, на общую сумму 3 232,1 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет - 3 038,2 тыс. руб., местный – 193,9 тыс. руб. К газопроводу будут подключены около 180 домовладений. |
| 05.00.17 | Строительство газопровода высокого давления в пос. Мирный сельского поселения Кубань | 2017 – 2020 годы | Не выполнено. Для газификации пос. Мирный в АО «Газпром газораспределение Краснодар» получены ТУ от 30.08.2017, выполнены топосъемка археологические исследования, предварительно согласована трасса газопровода с Филиалом №5 АО «Газпром газораспределение Краснодар», стоимость выполненных работ - 386,4 тыс. руб. При согласовании трассы газопровода по федеральным землям от Федер. агентства по управлению гос. имуществом получен отрицательный ответ, на основании которого администрацией МО принято решение о выборе трассы и возможности точки подключения от пос. Новопеховский Первый Тбилиского района. ООО «Тихорецкгазсервис» направлен запрос в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» о возможности обеспечения пропускной способности ГРС ст. Алексее-Тенгинская. |
| 05.00.18 | Строительство распределительного газопровода низкого давления в с. Новоукраинское, ул. Короткая | 2018 – 2019 годы | Выполнено частично. Заключен договор на выполнении проектных работ по объекту: «Расчет потребности в тепле и топливе и определение условий подключения объектов ИЖС по ул.Короткая в с.Новоукраинское Гулькевичского района Краснодарского края». |
| Не выполн | Установка ГРПШ по ул. Мостовой в районе дома № 114 с кольцеванием с газопроводами низкого давления по ул. Мостовой г. Гулькевичи | 2018 – 2020 годы | Не выполнялось, утратило актуальность |
| 05.00.20 | Строительство подводящего газопровода высокого давления второй категории к хут. Черединовский | 2019 год |  |
| 05.00.21 | Строительство газопровода низкого давления в хут. Подлесный | 2020 год |  |
| 06.00.00 | Жилищное хозяйство |
| 06.00.01 | Строительство двух 39-квартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пос. Комсомольский, пер. Советский | 2015 | Выполнено. В 2015 году приобретены 25 квартир, в 2016 году - 37 квартир. Объем финансирования составил всего - 83 675,5 тыс. руб. (федер. бюджет – 25 331,4 тыс. руб., краевой – 58 344,1тыс. руб.), в том числе. в 2017 году – 13 079,6 тыс. руб. (федер. бюджет – 3 489,9 тыс. руб., краевой – 9 589,7 тыс. руб.) |
| 06.00.02 | Строительство двух 39-квартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пос. Комсомольский, пер. Советский | 2016 | Не выполнено в 2016 - 2018 гг. в связи с отсутствием финансирования |
| 07.00.00 | Водоснабжение и водоотведение |
| 07.01.00 | Комсомольское сельское поселение |
| 07.01.01 | Замена водопроводных сетей в пос. Комсомольский по пер. Восточный от ул. Кочубея до ул. Садовой (240 м) | 2016 год | В 2016 - 2017 г. не выполнялось в связи отсутствием финансирования, запланировано на 2019 год |
| 07.01.02 | Замена водопроводных сетей в хут. Тельман по ул. Маяковского от ул. Молодежной до дома № 2 (300 м) | 2017 год | Выполнено |
| 07.01.03 | Замена водопроводных сетей в пос. Комсомольский по пер. Советский от ул. Южной до ул. Комсомольской (340 м) | 2018 год | Не выполнено, водопроводные сети в частной собственности (ООО «Водоканал») |
| 07.01.04 | Замена водопроводных сетей в хут. Тельман по ул. Механизаторов (780 м) | 2019 год |  |
| 07.01.05 | Замена водопроводных сетей в пос. Комсомольский по ул. Садовая от ул. Южной до ул. Комсомольской (540 м) | 2020 год |  |
| 07.02.00 | Гирейское городское поселение |
| 07.02.01 | Замена водопроводных сетей в пос. Гирей по ул. Коммунальной от дома № 17 до дома № 21 (100 м), по ул. Школьной (400 м), по ул. Красной (400 м), по ул. Лесной (200 м) | 2015 – 2018 годы | Выполнено частично: заменены водопроводные сети по ул. Красная (400 м) |
| 07.02.02 | Строительство водопроводных сетей в с. Приозерное | 2019 – 2020 годы | Выполнено в 2018 году |
| 07.03.00 | Отрадо-Кубанское сельское поселение |
| 07.03.01 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Кубанское по ул. Рабочей (490 м) | 2016 год | Выполнено. |
| 07.03.02 | Восстановление водозабора № 4 и установка водонапорной башни на 240 куб.м в сутки в с. Отрадо-Кубанское, ул.Северная | 2016 – 2020 годы | В 2016-2018 гг. не выполнялось в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе). |
| 07.03.03 | Строительство водовода в с. Отрадо-Кубанское по ул. Юго-Западной от водозабора № 3 (1,2 км), проектирование, гос. экспертиза | 2016 – 2020 годы | Выполнено в 2016-2017 гг. |
| 07.03.04 | Бурение скважины и строительство водонапорной башни в хут. Прогресс, проектирование, гос. экспертиза | 2016 – 2020 годы | Не выполнялось в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе) |
| 07.03.05 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Кубанское по ул. Красной от ул. Юго-Западной до ул. Ленина (520 м) | 2017 год | Выполнено в полном объёме в 2018 |
| 07.03.06 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Кубанское по ул. Южной от ул. Коммунистической до ул. Михалько (240 м) | 2018 год | Выполнено в полном объёме в 2018 |
| 07.04.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |  | Выполнено |
| 07.04.01 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Калинина от ул. Красной до ул. Пионерской (850 м), по ул. К.Маркса от ул. Красной до ул. Ленина (900 м) , в с. Новомихайловское по ул. Первомайской отул. Октябрьской до ул. Ленина (465 м), по ул. Ярославского от ул. Почтовой до дома № 2 по ул.Калинина (915 м), в хут. Киевка от водозабора до ул. Ленина (400 м) | 2016 год | Выполнено частично. В 2018 году произведена замена сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Калинина от ул. Красной до ул. Пионерской (850м), по ул. К.Маркса от ул. Красной до ул. Ленина (900м) |
| 07.04.02 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Школьной от ул. Калинина до ул. Октябрьской (300 м) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе). |
| 07.04.03 | Устройство скважины для хозяйственно-питьевого водозабора в с. Отрадо-Ольгинское | 2016 – 2019 годы | Выполнено в 2017 году. Объем финансирования 8192,2 тыс. руб. (краевой бюджет – 7447,5 тыс. руб., местный бюджет – 744,7 тыс. руб.) |
| 07.04.04 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Профинтерна от дома № 1 до ул. Р. Люксембург (600 м) | 2017 год | Выполнено, объем финансирования (бюджет поселения) составил 500,0 тыс. руб. |
| 07.04.05 | Замена водопроводных сетей в с. Новомихайловское по ул.К.Маркса от ул. Почтовой до ул. Ленина (200 м) | 2018 год | Заявка в МП «Водоканал» администрацией Отрадо-Ольгинского сельского поселения подана. Мероприятие не выполнено ввиду отсутствия финансирования |
| 07.05.00 | Пушкинское сельское поселение |
| 07.05.01 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Красной от дома № 158 до дома № 170 (300 м) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе), планируется в 2019 году |
| 07.05.02 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Красной от дома № 120 до дома № 126 (400 м) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе), планируется в 2019 году |
| 07.05.03 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Советской от дома № 2 до дома № 38 (520 м) | 2016 год | Выполнено |
| 07.05.04 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Мира от дома № 2 до дома № 18 (480 м) | 2017 год | Выполнено |
| 07.05.05 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Советской от дома № 80 до дома № 96 (320 м) | 2018 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе), планируется в 2021 году |
| 07.05.06 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Советской от дома № 386 до дома № 394 (300 м) | 2019 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе), планируется в 2022 году |
| 07.05.07 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Мира от дома № 42 дома № 66 (400 м) | 2020 год | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Мира от дома № 66 дома № 74 (300 м) запланировано на 2019 год |
| 07.06.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |
| 07.06.01 | Замена водопроводных сетей в пос. Венцы по ул. Больничной до дома № 5 (40 м), в пос. Лесодача по ул. 50 лет СССР от пересечения с ул. Рабочей (20 м) | 2015 год | Выполнено. |
| 07.06.02 | Замена водопроводных сетей в пос. Венцы по ул. Приозерная (1350 м) от водозабора «Центральный» до ул. Советской, в хут. Духовской по ул. 60 лет СССР (350 м), в пос. Заря по ул. Советская (660 м) | 2016 год | Выполнено частично. Осуществлена замена водопроводных сетей в хут. Духовской по ул. 60 лет СССР (600 м) и в пос. Венцы по ул. Советская (100 м). В 2017 году в ходе мониторинга выявлены более аварийные участки которые подлежат замене: по ул. Мира (400 м), по ул. Октябрьская (280 м) пос.Лесодача); по ул.Садовая (1000 м) хут.Духовской; по ул. Красная (365 м.) пос. Венцы |
| 07.06.03 | Замена водопроводных сетей в пос. Лесодача по ул. Мира (400 м), по ул. Октябрьская (280 м), в пос. Заря по ул. Советской (660 м), в хут. Духовской по ул. Садовой (700 м) | 2017 год | Выполнено частично: произведена замена водопроводных сетей в пос. Лесодача по ул. Мира (400 м), по ул. Октябрьская (280 м), в хут. Духовской по ул. Садовой (700 м) |
| 07.06.04 | Замена водопроводных сетей в хут. Духовской по ул. Торговой (400 м), в пос. Венцы по ул. Рабочей (500 м) | 2018 год | Выполнено частично: по ул. Торговой сети заменены, по ул. Рабочей- запланировано на 2020 год |
| 07.07.00 | Новоукраинское сельское поселение |
| 07.07.01 | Замена водопроводных сетей в с. Новоукраинское по ул. Родниковской от ул. Красной до ул. Подгорной, по ул. Южной до ул. Подгорной, по ул. Пушкина до ул.8 Марта | 2016 год | Выполнено в 2017г. |
| 07.07.02 | Замена водопроводных сетей в с. Новоукраинское по ул. Короткой до ул. Подгорной, по ул. Восточной | 2017 год | Выполнено |
| 07.07.03 | Замена водопроводных сетей в с. Новоукраинское по ул. Есенина | 2018 год | Выполнено |
| 07.07.04 | Замена канализационных сетей и сооружений по ул. Вишневского и ул. Строителей | 2019 – 2020 годы |  |
| 07.08.00 | Сельское поселение Кубань |
| 07.08.01 | Замена водопроводных сетей в пос. Кубань по ул. Специалистов (120 м) | 2016 год | Выполнено |
| 07.08.02 | Замена водопроводных сетей в пос. Кубань по ул. Первомайской (1000 м) | 2016 год | Не выполнено в 2016-2018 гг. в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе). |
| 07.08.03 | Замена водопроводных сетей в пос. Советский по ул. Южной (300 м) | 2016 год | Выполнено |
| 07.08.04 | Замена водопроводных сетей в пос. Советский по ул. Садовой (1000 м) | 2017 год | Выполнено |
| 07.08.05 | Замена водопроводных сетей в пос. Урожайный по ул. Ветеранов (1400 м) | 2018 год | Выполнено. |
| 07.08.06 | Замена водопроводных сетей в пос. Урожайный по ул. Красной (1400 м) | 2018 год | Выполнено. |
| 07.09.00 | Красносельское городское поселение |
| 07.09.01 | Замена водопроводных сетей по ул. Гагарина (600 м) | 2016 год | Выполнено |
| 07.09.02 | Замена водопроводных сетей по ул. Железнодорожной (1000 м) | 2017 год | Выполнено частично. Выполнены работы, где это требовалось в первую очередь: вместо сетей по ул. Железнодорожной была произведена замена аварийных и наиболее изношенных сетей по ул. Пролетарская (900 м) |
| 07.09.03 | Замена сетей водоотведения ул. Красной (200 м) | 2017 год | Выполнено частично. Выполнены работы, где это требовалось в первую очередь: вместо канализации по ул. Красная была произведена замена наиболее изношеенных сетей канализации по ул. Окружная (500м) |
| 07.09.04 | Замена водопроводных сетей по ул. Восточная и ул. Южная (1100 м) | 2018 год | Выполнено |
| 07.09.05 | Замена сетей водоотведения по ул. Красная от дома № 81 (200 м) | 2018 год | Не выполнено, перенесено на 2019 год |
| 07.09.06 | Замена водопроводных сетей по ул. Лесной, ул. Красной, пер. Лесной | 2019 год |  |
| 07.09.07 | Замена водопроводных сетей по ул. Урожайной, ул. Западной, ул. Заводской (2000 м) | 2020 год |  |
| 07.10.00 | Скобелевское сельское поселение |
| 07.10.01 | Замена водопроводных сетей в хут. Журавлев по ул. Красной (400 м) | 2015 год | Выполнено. |
| 07.10.02 | Замена водопроводных сетей в ст-це Скобелевской по ул. Новая от ул. Октябрьской (300 м) | 2016 год | Выполнено. |
| 07.10.03 | Замена водопроводных сетей в хут. Борисов по ул. Заречной (200 м) | 2017 год | Выполнено |
| 07.10.04 | Замена водопроводных сетей ст-це Скобелевской по ул. Урожайной (250 м) | 2017 год | Выполнено |
| 07.10.05 | Замена водопроводных сетей ст-це Скобелевской по ул. Западной (550 м) | 2018 год | Выполнено |
| 07.10.06 | Замена водопроводных сетей ст-це Скобелевской по пер. Спортивному (320 м) | 2018 год | Выполнено |
| 07.11.00 | Соколовское сельское поселение |  | Выполнено- 327,9 тыс. руб. |
| 07.11.01 | Замена водопроводных сетей в с. Соколовское по ул. Пушкина (350 м) | 2016 год | Выполнено частично (250 м) в связи с отсутствием финансовой возможности |
| 07.11.02 | Замена водопроводных сетей в с. Соколовское по ул. Кирова (2000 м) | 2017 год | Выполнено частично (440 м) в связи с отсутствием финансовой возможности |
| 07.11.03 | Замена водопроводных сетей в с. Соколовское по ул. Юбилейной (185 м) | 2018 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 07.11.04 | Замена водопроводных сетей в хут. Алексеевский по ул. Кочубея (1200 м) | 2018 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 07.12.00 | Гулькевичское городское поселение |
| 07.12.01 | Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Вильямса | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе). |
| 07.12.02 | Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Советской | 2016 год | Выполнено |
| 07.12.03 | Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Веселой от дома № 17 до дома № 47 | 2016 год | Выполнено |
| 07.12.04 | Проектирование водозабора по ул. Уральской (Южный микрорайон) в г. Гулькевичи | 2017 год | Выполнено |
| 07.12.05 | Проектирование напорной канализационной насосной станции и внутриквартальных сетей водоснабжения и канализации жилого микрорайона «Западный-2» г. Гулькевичи | 2017 – 2018 годы | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 07.12.06 | Капитальный ремонт центральной самотечной сети канализации по ул. Тимирязева от дома № 6 до дома № 21 г. Гулькевичи (400 м) | 2018 год | В плане на 2020-2021 годы |
| 07.12.07 | Капитальный ремонт центральной самотечной сети канализации по ул. Тимирязева от дома № 1 до дома № 6 г. Гулькевичи (200 м) | 2018 год | В плане на 2020-2021 годы |
| 07.12.08 | Ремонт канализационных сетей от дома № 6 по ул. Светлой и дома № 3 по ул. Солнечной г. Гулькевичи (83 м) | 2018 год | Выполнено согласно производственной программе МП «Водоканал», утвержденной РЭК ДЦиТ за счет средств предприятия. Объем финансирования составил 20,3 тыс. руб. |
| 07.12.09 | Ремонт канализационных сетей в районе многоквартирных жилых домов № 19 и № 21 по пер. Краснодарскому г. Гулькевичи (70 м) | 2018 год | Выполнено согласно производственной программе МП «Водоканал», утвержденной РЭК ДЦиТ за счет средств предприятия. Объем финансирования составил 17,7 тыс. руб. |
| 07.12.10 | Ремонт канализационных сетей от жилых домов № 3 и № 5 по ул. Гражданская площадь г. Гулькевичи (83 м) | 2018 год | Выполнено согласно производственной программе МП «Водоканал», утвержденной РЭК ДЦиТ за счет средств предприятия. Объем финансирования составил 8,8 тыс. руб. |
| 07.12.11 | Замена канализационного насоса СМ 150-125 315/4 на ГНС головной канализационной насосной станции г. Гулькевичи на канализационный насос S1.80.100.170.4.54H.H.304.G.N.D. Grundfos | 2018 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 07.12.12 | Проектирование напорного коллектора канализации на городские очистные сооружения в Западном микрорайоне (6 км) | 2018 – 2019 годы | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 07.12.13 | Строительство водозабора по ул. Уральской (Южный микрорайон) в г. Гулькевичи | 2018 – 2020 годы | Выполнено. МП «Водоканал» приобретен водозабор стоимостью 5425,0 тыс. руб. |
| 07.13.00 | Тысячное сельское поселение |
| 07.13.01 | Замена водопровода по ул. Мира хут. Тысячный | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе). |
| 08.00.00 | Теплоснабжение |
| 08.01.00 | Комсомольское сельское поселение |
| 08.01.01 | Реконструкция котлов с увеличением мощности до 700 кВт/ч в пос. Комсомольский (МБОУ СОШ № 8, пер. Советский, 6; МДОУ № 30, пер. Советский, 7) | 2018 – 2019 годы | В связи с отсутствием финансирования в указанном периоде сроки реализации мероприятия перенесены на 2020 год. |
| 08.02.00 | Гирейское городское поселение |
| 08.02.01 | Реконструкция тепловой сети в пос. Гирей по ул. Комсомольской (400 м) | 2016 – 2020 годы | Выполнено. |
| 08.03.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |
| 08.03.01 | Строительство автономного источника теплоснабжения для дома культуры с. Отрадо-Ольгинское | 2016 – 2018 годы | Не выполнено в виду отсутствия финансирования. В 2019 году выполнено формирование земельного участка, при получении технических условий на проектирование будут выполнены работы по изготовлению проекта строительства котельной и подана заявка на участие в государственной программе. При выделении субсидий на строительство данного объекта работы планируется выполнить в 2020 году. |
| 08.04.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |
| 08.04.01 | Децентрализация системы теплоснабжения многоквартирных домов пос. Венцы | 2016 – 2017 годы | Не выполнено в связи с ограниченным бюджетом 2016 и 2017 гг. |
| 08.04.02 | Строительство автономных источников теплоснабжения в пос. Венцы для: МБОУ СОШ № 13, ул. Советская, 14; МДОУ № 26, ул. Советская, 2; больницы пос. Венцы, ул. Больничная,14 | 2017 – 2020 годы | Не выполнено в связи отсутствием финансирования |
| 08.05.00 | Новоукраинское сельское поселение |
| 08.05.01 | Модернизация котельной № 21 с. Новоукраинское (замена устаревшей автоматики безопасности) | 2017 – 2018 годы | Не выполнено в связи отсутствием финансирования |
| 08.06.00 | Сельское поселение Кубань |
| 08.06.01 | Реконструкция котельной пос. Кубань (замена котлов, оборудования, автоматики) | 2017 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 08.06.02 | Замена теплоизоляционного материала, ремонт и замена труб системы теплоснабжения пос. Кубань | 2018 год | Выполнено. Замена теплоизоляционного материала силами АО «АТЭК». Ремонт и замена труб за счет средств бюджета с/п Кубань - на сумму 295,9 тыс.руб. |
| 08.06.03 | Реконструкция котельной пос. Советский (замена котлов, автоматики насосного оборудования) | 2019 год |  |
| 08.06.04 | Замена теплоизоляционного материала и ремонт и замена труб системы теплоснабжения пос. Советский | 2020 год |  |
| 08.07.00 | Красносельское городское поселение |
| 08.07.01 | Ремонт теплотрассы трубопроводов горячего водоснабжения по ул. Строителей от ТК 1 до ТК 4 (174 м) | 2016 год | Выполнено |
| 08.08.00 | Гулькевичское городское поселение |
| 08.08.01 | Котельная № 17 (пер. Краснодарский, 10) – замена теплообменников, насосного оборудования системы центрального отопления | 2016 – 2017 годы | Выполнено. |
| 08.08.02 | Диспетчеризация (автоматизация тепло-механических процессов) пяти котельных (№ 1, 6, 7, 9, 13) | 2016 – 2020 годы | В 2016-2018 гг. не выполнялось из-за отсутствия финансирования |
| 08.08.03 | Котельная № 17 (пер. Краснодарский, 10) – проект и восстановление баков-аккумуляторов (2 шт.) | 2017 год | Не выполнялось из-за отсутствия финансирования |
| 08.08.04 | Котельная № 15 (ул. Комсомольская 155а) – устройство дополнительного котлоагрегата на нужды горячего водоснабжения | 2017 – 2018 годы | В 2017-2018 гг. не выполнялось из-за отсутствия финансирования |
| 08.08.05 | Котельная № 2 (Западный микрорайон, 19а) – проектирование и реконструкция котельной (устройство насосов ГВС, теплообменников, ХВО, восстановление баков-аккумуляторов), тепловой сети котельной (устройство 4-х трубной тепловой сети вместо 2-х трубной тепловой сети) | 2018 – 2020 годы | В связи с отсутствием финансирования мероприятие в 2018 году не выполнялось |
| 08.08.06 | Котельная № 4 (ул. Мичурина, 8а) – реконструкция тепловой сети горячего водоснабжения по ул. Тимирязева и ул. Мичурина (1200 м), замена насосного оборудования | 2018 – 2020 годы | В связи с отсутствием финансирования мероприятие в 2018 году не выполнялось |
| 09.00.00 | Электроснабжение |
| 09.01.00 | Комсомольское сельское поселение |
| 09.01.01 | Ремонт уличного освещения пос. Комсомольский, микрорайон «Молодежный» | 2015 год | Выполнено |
| 09.01.02 | Ремонт уличного освещения хут. Тельман, ул. Степная | 2016 – 2017 годы | Выполнено в 2017 году. Объем финансирования из местного бюджета 43,3 тыс. руб. |
| 09.01.03 | Ремонт уличного освещения пос. Комсомольский, пер. Советский (от МБДОУ № 30 до МБОУ СОШ № 8) | 2017 – 2018 годы | В 2017-2018гг. не выполнялось в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2019 год |
| 09.01.04 | Ремонт уличного освещения пос. Комсомольский, ул. Садовая | 2018 – 2019 годы | В связи с отсутствием финансирования в указанном периоде сроки реализации мероприятия перенесены на 2020 год. |
| 09.02.00 | Гирейское городское поселение |
| 09.02.01 | Восстановление уличного освещение в пос. Гирей, ул. Кубанская, ул. Лермонтова | 2015 год | Выполнено |
| 09.02.02 | Реконструкция РП-215 с заменой на КТПП, реконструкция ВЛ-0,4 кВ пос. Гирей | 2015 – 2016 годы | Выполнено |
| 09.02.03 | Восстановление уличного освещение на въезде в пос. Гирей (500 м) | 2017 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2019 год |
| 09.03.00 | Отрадо-Кубанское сельское поселение |
| 09.03.01 | Реконструкция уличного освещения хут. Мирный Пахарь, ул. Степная | 2016 – 2017 годы | Выполнено в 2016 году. |
| 09.03.02 | Реконструкция и строительство уличного освещения с. Отрадо-Кубанское, ул. Северная | 2016 – 2017 годы | Выполнено в 2016 году. |
| 09.03.03 | Реконструкция уличного освещения пос. Ботаника, ул. Октябрьская, ул. Центральная | 2016 – 2018 годы | Выполнено в 2017 году |
| 09.03.04 | Реконструкция уличного освещения с. Отрадо-Кубанское, ул. Михалько, ул. Победы, ул. Южная, ул. Юго-Западная, ул. Новая | 2016 – 2019 годы | Выполнено в 2017 году |
| 09.04.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |  | Выполнено |
| 09.04.01 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения с.Отрадо-Ольгинское, ул. Калинина, ул. Р.Люксембург | 2015 – 2016 годы | Выполнено |
| 09.04.02 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения с.Новомихайловское, ул. Советская | 2016 – 2017 годы | Выполнено в 2017 году. Объем финансирования (бюджет поселения) – 350,0 тыс. руб. |
| 09.04.03 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения с.Новомихайловское, ул. Свободы, ул. Донская | 2017 – 2018 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |
| 09.04.04 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения с. Новомихайловское, ул. Кирова, ул. Красноармейская | 2018 – 2019 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |
| 09.05.00 | Николенское сельское поселение |
| 09.05.01 | Реконструкция уличного освещения с. Николенское | 2016 год | Не выполнялось ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.05.02 | Реконструкция уличного освещения хут. Булгаков | 2016 – 2017 годы | Не выполнялось ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.05.03 | Реконструкция уличного освещения хут. Вербовый | 2018 – 2019 годы | Выполнено в 2018 году за счет средств местного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб. |
| 09.05.04 | Реконструкция уличного освещения хут. Орлов | 2020 год |  |
| 09.06.00 | Пушкинское сельское поселение |
| 09.06.01 | Строительство уличного освещение ул. Энтузиастов, ул. Кооперативная, ул. Молодежная, ул. Южная с. Пушкинское | 2016 год | Выполнено |
| 09.06.02 | Строительство уличного освещения парковой зоны по ул. Советской, ул. Красной (детская площадка) с. Пушкинское, ул. Советской хут. Кузнецов (детская площадка) | 2016 год | Выполнено |
| 09.07.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |
| 09.07.01 | Строительство парогазовой электростанции (ПГЭС) "Кубань" мощностью 480 МВт | 2015 – 2018 годы | Не выполнено. Строительство объектов не начато вследствие затянувшейся процедуры согласования технической документации (Схема выдачи мощности ПГЭС согласована 27.06.2016). Стадия – согласование проектной документации. Со слов инвестора строительство объектов начнется в 4 квартале 2019 года |
| 09.07.02 | Строительство уличного освещения по ул. Западной, ул. Восточной хут. Подлесный | 2016 год | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |
| 09.07.03 | Строительство уличного освещения по ул. Кубанской хут. Кравченко | 2017 год | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |
| 09.07.04 | Строительство уличного освещения по ул. Южная хут. Кравченко | 2018 год | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |
| 09.08.00 | Новоукраинское сельское поселение |
| 09.08.01 | Строительство уличного освещения по ул. Южной, ул. Школьной, ул. Пролетарской с. Новоукраинское | 2016 год | Выполнено в полном объеме : уличное освещение- по ул. Южная, ул.Школьная, ул. Пролетарская, ул.Подгорная и ул. Родниковская. Объем финансирования в 2018 году из средств местного бюджета составил 199,6 тыс. руб. |
| 09.08.02 | Строительство уличного освещения по ул. Вольной, ул. Фестивальной с. Новоукраинское | 2017 год | Выполнено частично: по ул.Вольная - в полном объеме. В 2019 г. планируются работы по ул.Фестивальная |
| 09.08.03 | Строительство уличного освещения по ул. Мичурина с. Новоукраинское | 2018 год | Выполнено. Объем финансирования в 2018 году из средств местного бюджета составил 99,7 тыс. руб |
| 09.08.04 | Строительство трансформаторной подстанции 250 кВа в с.Новоукраинское (микрорайон «Южный») | 2017 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 09.09.00 | Красносельское городское поселение |
| 09.09.01 | Реконструкция КТП-Ж1-105, КТП-Ж1-110, ВЛ-0,4 | 2015 год | Выполнено. |
| 09.09.02 | Реконструкция КТП-123, ВЛ-0,4 кВ | 2016 год | Выполнено АО НЭСК в 2017 году |
| 09.09.03 | Реконструкция КТП-9 (ЖБИ), ВЛ-0,4 кВ | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования, перенесено на 2019 год |
| 09.09.04 | Строительство уличного освещения (пер. 1-й Лермонтовский, пер. 2-й Лермонтовский, ул. Урожайная, ул. Октябрьская) | 2016 год | Выполнено |
| 09.09.05 | Реконструкция КТП-109, ВЛ-0,4 кВ (ул. Почтовая, ул. Лесная) | 2017 год | Выполнено в 2018 году |
| 09.09.06 | Строительство уличного освещения по ул. Восточной, ул. Школьной, ул. Кооперативной, ул. Подгорной, ул. Тупиковой, пер. Вишневому | 2017 год | Выполнено частично: в 2018г. - ул. Восточная, ул. Школьная, остальные запланированы на 2019 -2020 годы |
| 09.09.07 | Реконструкция КТП-109, ВЛ-0,4 кВ (ул. Южная, ул. Ручейная, ул. Приозерная, ул. Луговая, пер. Гагарина) | 2018 год | Выполнено |
| 09.09.08 | Строительство уличного освещения по ул. Почтовой, ул.Лесной | 2018 год | Не выполнено, перенесено на 2019 год |
| 09.10.00 | Скобелевское сельское поселение |
| 09.10.01 | Капитальный ремонт уличного освещения ул. Южной ст-цы Скобелевская (500 м) | 2016 год | Выполнено. |
| 09.10.02 | Реконструкция уличного освещения по ул. Октябрьской ст-цы Скобелевская (900 м) | 2019 | Выполнено в 2019 г., сумма финансирования – 100,0 тыс. руб. Установлено дополнительно 20 светодиодных светильников. |
| 09.11.00 | Сельское поселение Кубань |
| 09.11.01 | Реконструкция уличного освещения ул. Садовой пос.Советский, ул. Рабочей пос. Кубань, ул. Комсомольской пос. Трудовой (детская площадка) | 2017 – 2018 годы | Выполнено в 2018 г за счет средств бюджета сп Кубань осуществлена реконструкция уличного освещения ул. Садовой пос.Советский -30 тыс. руб.,, ул. Рабочей пос. Кубань -25 тыс. руб. Обустроена детская игровая площадка ул. Комсомольской пос. Трудовой – 25 тыс. руб. Общий объем финансирования мероприятий – 80 тыс. руб. |
| 09.12.00 | Гулькевичское городское поселение |
| 09.12.01 | Строительство уличного освещения в г. Гулькевичи по ул.Невского, ул. Жемчужной, ул. Широкой, ул. Новгородской, ул. Янтарной, ул. Лазурной, ул. Окружной, ул. Розовой, ул.Лесной, ул. Конечной, ул. Спокойной, ул. Дальней, ул. Придорожной | 2016 – 2020 годы | Выполнено частично (кроме улиц Розовой, ул. Лесной, ул. Конечной). В 2018 году осуществлено строительство уличного освещения улиц общей протяженностью 2,8 км улиц: Невского, ул. Широкая, ул. Новгородская, ул. Янтарная, ул.Лазурная, ул. Конечная, ул. Спокойная, ул. Дальняя, ул. Придорожная г. Гулькевичи. Из местного бюджета на реализацию мероприятия выделено 627,9 тыс. руб. |
| 09.13.00 | Тысячное сельское поселение |
| 09.13.01 | Восстановление и реконструкция уличного освещения в хут. Тысячном по ул. Мира, ул.30 лет Победы | 2015 год | Выполнено. |
| 09.14.00 | Первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции электросетевых объектов на территории муниципального образования Гулькевичский район |
| 09.14.01 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/35/6кВ «Гулькевичи» (ф. Г-14) до ТП-54 в г. Гулькевичи (ул. Олимпийская) | 2016 год | Выполнено в 2018 году. |
| 09.14.02 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-35/10кВ «Плодовая» (ф. ПЛ-3) в г. Гулькевичи | 2016 год | Исключено из мероприятий АО "НЭСК-электросети" ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.14.03 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003п (К) в пос. Красносельский | 2016 год | Выполнено в 2017 году |
| 09.14.04 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-4п (К) в пос. Красносельский | 2016 год | Выполнено в 2018 году |
| 09.14.05 | Реконструкция КТП-9 (К), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-9 (К) в пос. Красносельский | 2016 год | Выполнено в 2018 году |
| 09.14.06 | Реконструкция МТП-11 (К), реконструкция ВЛ-0,4кВ от MTП-11 (K) в пос. Красносельский | 2016 год | Выполнено в 2018 году |
| 09.14.07 | Реконструкция КТП-Артскважина (К), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Артскважина (К) в пос. Красносельский | 2016 год | Выполнено в 2017 году |
| 09.14.08 | Реконструкция КТП-12 (К), реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-12 (К) в пос. Красносельский | 2016 год | Выполнено в 2018 году |
| 09.14.09 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Г-9, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ленина в г. Гулькевичи | 2016 год | Исключено из мероприятий АО "НЭСК-электросети" ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.14.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЦРП в пос. Красносельский | 2016 год | Выполнено в 2018 году |
| 09.14.11 | Реконструкция ТП-27, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 в г. Гулькевичи | 2016 год | Выполнено. |
| 09.14.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-7 от ТП 10/0,4 кВ «КУ-6-192/2х250 КВА» до опоры №1/19 (0,7 км) пос. Кубань | 2016 год | Выполнено. |
| 09.14.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-224/250 КВА» до опоры 3/9 (0,98 км.) в с. Новоукраинском | 2016 год | Выполнено. |
| 09.14.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-224/250 КВА» до опоры 3/9 (0,98 км.) в с. Новоукраинском | 2016 год | Выполнено |
| 09.14.15 | Реконструкция ПС 110/35/6 Гулькевичи. Замена трансформатора Т-2 мощностью 20 МВА на 25 МВА | 2017 год | Выполнено. |
| 09.14.16 | Прокладка двух КЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110 кВ «Условная» до проектируемого сооружения РП -10 кВ в районе ул. Российской г. Гулькевичи АПвПу-3х (1х500) - 2 км | 2017 год | Не выполнено. Станет возможным после проектирования и строительства ПС 110 кВ «Условная» |
| 09.14.17 | Сооружение РП-10 кВ (14 яч.) в районе улиц Красная – Короткова г. Гулькевичи | 2017 год | Не выполнено. Станет возможным после проектирования и строительства ПС 110 кВ «Гулькевичи» |
| 09.14.18 | Прокладка двух КЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110 кВ «Гулькевичи» до проектируемою сооружения РП-10 кВ в районе ул. Красная – Короткова г.Гулькевичи, ЛПвПу-3х (1x500) - 7км. | 2017 год | Не выполнено. Станет возможным после проектирования и строительства ПС 110 кВ «Гулькевичи» |
| 09.14.19 | Сооружение РП-6 кВ (14 яч.) в районе улиц Ленинградская – Урюпинская г. Гулькевичи | 2017 год | Исключено из мероприятий АО "НЭСК-электросети" ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.14.20 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-110/6кВ «ЖБШ» (ф. Ж-1) в пос. Красносельский | 2017 год | Выполнено |
| 09.14.21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-40 в г. Гулькевичи | 2017 год | Исключено из мероприятий АО "НЭСК-электросети" ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.14.22 | Реконструкция ТП-25, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 в г.Гулькевичи | 2017 год | Исключено из мероприятий АО "НЭСК-электросети" ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.14.23 | Реконструкция ТП-77, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 в г.Гулькевичи | 2017 год | Исключено из мероприятий АО "НЭСК-электросети" ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.14.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 в г. Гулькевичи | 2017 год | Исключено из мероприятий АО "НЭСК-электросети" ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.14.25 | Реконструкция ТП-89, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 в г.Гулькевичи | 2017 год | Исключено из мероприятий АО "НЭСК-электросети" ввиду отсутствия необходимости выполнения |
| 09.14.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 «КУ-5-218/100 КВА» до опоры 3/4 (0,86 км) и строительство от опоры 3/4 до границы земельного участка по ул. Фестивальной в с.Новоукраинское | 2017 год | Выполнено |
| 09.14.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 «КУ-5-218/100 КВА», от опоры 3/8 до ул. Дружбы, 21 (0,16 км.) в с. Новоукраинское | 2017 год | Выполнено |
| 09.14.28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ «ГП-8 161/160 КВА» до опоры № 1а (0,52 км) г. Гулькевичи | 2017 год | Выполнено |
| 09.14.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-7 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-6-192/2х250 КВА» от опоры 1/7 до опоры 4/1 (0,2 км) в пос. Кубань | 2017 год | Выполнено |
| 09.14.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 кВ "СВ-7 1300/100 КВА" до опоры 2/26 (0,63 км) в хут. Журавлев | 2017 год | Выполнено |
| 09.14.31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-224/250 КВА" до опоры 3/9 (0,98 км) в с. Новоукраинском | 2017 год | Выполнено |
| 09.14.32 | Реконструкция 11С 110/6 ЖБШ. Установка Т-2 мощностью 10 МВА | 2018 год | Перенос на 2021-2022 годы |
| 09.14.33 | Выделение одной ячейки 6 KB на реконструируемой ПС 110/6 кВ «ЖБШ», ул. Октябрьская пос. Красносельский | 2018 год | Выполнено. |
| 09.14.34 | Сооружение РП-6 кВ (14 яч.) в районе ул. Октябрьской пос. Красносельский | 2018 год | Выполнено. |
| 09.14.35 | Прокладка 2-х КЛ-6 кВ от реконструируемой ПС 110/6 кВ «ЖБШ» до проектируемого сооружения РП-6 кВ в районе ул. Октябрьской пос. Красносельский АПвПу-3х ( 1x500) – 3 км | 2018 год | Выполнено. |
| 09.14.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 в г. Гулькевичи | 2018 год | Выполнено. |
| 09.14.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 в г. Гулькевичи | 2018 год | Выполнено. |
| 09.14.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 в г. Гулькевичи | 2018 год | Перенос на 2019 год. |
| 09.14.39 | Реконструкция ТП-34, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 в пос. Гирей | 2018 год | Перенос на неопределенное время. |
| 09.14.40 | Реконструкция ТП-59, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 в пос. Гирей | 2018 год | Перенос на неопределенное время. |
| 09.14.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ «КУ-5-214/250 КВА» до опоры №18а (0,69 км) с. Новоукраинское | 2018 год | Выполнено. |
| 09.14.42 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 «Ж5 1001/320 КВА» от опоры 24/18 (0,15 км) в пос. Красносельском | 2018 год | Выполнено. |
| 09.14.43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-10/0,4 кВ «ГП-8 161/60 КВА» от опоры 15А (0,52 км) в г. Гулькевичи | 2018 год | Выполнено. |
| 09.14.44 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 «КУ-5-229/180 КВА» (0,18 км) в с. Новоукраинском | 2018 год | Выполнено. |
| 09.14.45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-222/250 КВА» до опоры 2/3А (0,35 км) и строительство ВЛ-0,4 кВ ф-1 от опоры 2/3А (0,21 км) в с. Новоукраинском | 2018 год | Выполнено. |
| 09.14.46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 кВ «В-6 125/100 КВА» до опоры 7 (0,27 км) в хут. Черединовском | 2018 год | Выполнено. |
| 09.14.47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 в г. Гулькевичи | 2019 год |  |
| 09.14.48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 в г. Гулькевичи | 2019 год |  |
| 09.14.49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 в г. Гулькевичи | 2019 год |  |
| 09.14.50 | Реконструкция ТП-30, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 в г. Гулькевичи | 2019 год |  |
| 09.14.51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ «СТ-5 750/100 КВА» до опоры № 11 (0,36 км) пос. Кубань | 2019 год |  |
| 09.14.52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 кВ «ОК-1 388/250 КВА» до опоры 3/9 (0,79 км.) в с. Отрадо-Кубанское | 2019 год |  |
| 09.14.53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-4 181/63 КВА» от опоры 1/5 до опоры 2/5 (0,22 км) в пос. Мирный | 2019 год |  |
| 09.14.54 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от опоры 35А (0,03 км) ВЛ-10 кВ «В-4», ВЛ-0,4 кВ (0,03 км) с установкой ТП 10/0,4 кВ (25 КВА) пос. Венцы | 2019 год |  |
| 09.14.55 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» от опоры 12/20 (0,1 км) и ВЛ-0,4 кВ (0,025 км) с установкой КТП 10/0,4 кВ (400 КВА) в с. Новоукраинском | 2019 год |  |
| 09.14.56 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «В-6» от опоры 3/39 (0,255 км) и ВЛ-0,4 кВ (0,025 км) с установкой КТП 10/0,4 кВ (160 КВА) в с. Майкопское | 2019 год |  |
| 09.14.57 | Строительство ПС 110 кВ «Условная» с установкой силового трансформатора 6,3 MBA | 2020 год |  |
| 09.14.58 | Строительство отпайки ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ Гулькевичи-ЖБШ до ПС «Условная» | 2020 год |  |
| 09.14.59 | Выделение двух ячеек 10 КВ на проектируемой ПС 110 кВ «Условная» | 2020 год |  |
| 09.14.60 | Сооружение РП-10 кВ (14 яч.) в районе ул. Российской г. Гулькевичи | 2020 год |  |
| 09.14.61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 в г. Гулькевичи | 2020 год |  |
| 09.14.62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 в г. Гулькевичи | 2020 год |  |
| 09.14.63 | Реконструкция ТП-99, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-99 в г. Гулькевичи | 2020 год |  |
| 10.00.00 | Благоустройство территорий |
| 10.01.00 | Комсомольское сельское поселение |
| 10.01.01 | Установка детских площадок в хут. Тельман по ул. Зеленой, ул. Шукшина | 2017 – 2018 годы | Выполнено частично: по ул.Шукшина в полном объеме за счет гранта «ТОС» 132,4 тыс. руб., по ул. Зеленая в 2018 г. не выполнялось в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2019 год |
| 10.01.02 | Установка детских площадок в пос. Комсомольский по ул. Комсомольской, ул. Школьной | 2018 – 2019 годы | Выполнено. В 2018 году установлена детская площадка в п. Комсомольский по ул. Школьная. Объем финансирования 190 тыс. руб. 99 тыс. руб. |
| 10.01.03 | Установка детских площадок в хут. Тельман по ул. Репина, ул. Механизаторов | 2016 – 2017 годы | В 2018 году установлена детская площадка по ул. Шукшина, хут. Тельман. Объем финансирования 99 тыс. руб. Установка детских площадок по ул. Репина и ул. Механизаторов запланировано на 2020 год |
| 10.01.04 | Установка остановочного павильона в пос. Комсомольский по ул. Комсомольской | 2019 – 2020 годы |  |
| 10.02.00 | Отрадо-Кубанское сельское поселение |
| 10.02.01 | Установка детских площадок в с. Отрадо-Кубанское по ул. Первомайской, ул. Октябрьской, в пос. Ботаника по ул. Центральной | 2016 – 2017 годы | Выполнено частично. В 2018 году на территории п.Ботаника по ул.Центральной установлен детский игровой комплекс. Сумма финансирования из местного бюджета составила 500 тыс. руб. |
| 10.03.00 | Николенское сельское поселение |
| 10.03.01 | Установка детских площадок в хут. Булгаков | 2016 год | Выполнено |
| 10.03.02 | Установка детских площадок в с. Николенское по ул. Октябрьской | 2017 – 2018 годы | Выполнено в 2017 году. За счет средств гранта в размере 1000 тыс. руб., полученного по итогам конкурса «Лучшее поселение» 2016 г. установлены 3 детские площадки по ул. Октябрьская в с. Николенское. Сумма финансирования из краевого бюджета составила 217 тыс. руб. |
| 10.03.03 | Установка детских площадок в с. Николенское по ул. Заречной | 2019 – 2020 годы | Выполнено в 2017 году. За счет средств гранта в размере 1000 тыс. руб., полученного по итогам конкурса «Лучшее поселение» 2016 г. установлены 4 детские площадки по ул. Заречная в с. Николенское. Сумма финансирования из краевого бюджета составила 290 тыс. руб. |
| 10.04.00 | Пушкинское сельское поселение |
| 10.04.01 | Строительство беседок на трех детских площадках в с.Пушкинское | 2020 год |  |
| 10.04.02 | Капитальный ремонт здания администрации Пушкинского сельского поселения, с. Пушкинское, ул. Советская, 220 | 2020 год |  |
| 10.05.00 | Сельское поселение Кубань |
| 10.05.01 | Высадка цветов и кустарников на клумбах пос. Кубань | 2015 – 2020 годы | Выполнено Сумма финансирования - 200 тыс.руб., в том числе в 2017г. – 80 тыс.руб.; 2018г.-0 руб. (отсутствие финансирования) |
| 10.05.02 | Посадка деревьев возле дома культуры пос. Кубань | 2015 – 2016 годы | Выполнено в 2015 году, сумма – 10 тыс.руб. |
| 10.05.03 | Компенсационная посадка деревьев в парках сельского поселения Кубань | 2015 – 2020 годы | Выполнено. Сумма финансирования – 120 тыс.руб., в том числе в 2017 – 40 тыс.руб. 2018г.-0 руб. – отсутствие финансирования |
| 10.05.04 | Установка памятника погибшим воинам-афганцам в парке пос.Советский | 2018 год | Не выполнено. Отсутствие финансирования. |
| 10.06.00 | Новоукраинское сельское поселение |
| 10.06.01 | Высадка цветов и деревьев в с. Новоукраинское | 2016 – 2020 годы | Выполнено: высадка цветов по ул.Тимирязева, высадка деревьев по ул.Красная, Объем финансирования в 2018 году из местного бюджета 56 тыс. руб. |
| 10.06.02 | Посадка деревьев возле МДОУ № 50 с. Новоукраинское | 2016 – 2017 годы | Выполнено в 2016 году: объем финансирования 31,0 тыс.руб. |
| 10.06.03 | Установка лавочек в парке «Лес Победы» с. Новоукраинское | 2017 – 2018 годы | Не выполнено в виду отсутствия финансирования, переносится на 2019 год |
| 10.06.04 | Установка детской площадки в с.Новоукраинское по ул.Красной | 2017 год | Выполнено |
| 10.06.05 | Покраска остановок в хут.Самойлов, с.Новоукраинское | 2017 год | Выполнено |
| 10.07.00 | Красносельское городское поселение |
| 10.07.01 | Закладка сквера по пер. Северный | 2016 год | Не выполнено, переносится на 2020 год, будет реализовано после строительства малобюджетного спортивного комплекса, к которому прилегает территория сквера |
| 10.07.02 | Обустройство детских площадок по ул. Красной, 24 и ул. Строителей, 11 | 2016 год | Выполнено частично. Выполнены работы, где это требовалось в первую очередь: вместо по ул. Красная и ул. Строителей была установлена новая детская площадка по ул. Школьная, остальные запланированы на 2019-2020 годы |
| 10.07.03 | Замена плит с ФИО и ремонт покрытия на Мемориале - памятнике погибшим землякам | 2018 – 2020 годы | Выполнено частично. В 2018 году произведен демонтаж и замена покрытия на Мемориале - памятнике погибшим землякам за счет средств местного бюджета в сумме 1020 тыс. руб. осуществлена |
| 10.08.00 | Скобелевское сельское поселение |
| 10.08.01 | Монтаж ограждения кладбища в ст-це Скобелевской (500 м) | 2018 год | Не выполнено в виду отсутствия финансирования, перенесено на 2020 год |
| 10.08.02 | Монтаж ограждения кладбища в хут. Спорном (300 м) | 2018 год | Не выполнено в виду отсутствия финансирования, перенесено на 2020 год |
| 10.09.00 | Соколовское сельское поселение |
| 10.09.01 | Установка остановочных павильонов в с. Соколовское по ул. Кирова, ул. Ленина | 2015 год | Выполнено. |
| 10.09.02 | Установка детских площадок в хут. Алексеевский, хут. Петровский | 2015 год | Выполнено. |
| 10.09.03 | Установка детской площадки в с. Соколовское по ул. Кирова | 2016 год | Выполнено. |
| 10.09.04 | Установка детской площадки в с. Соколовское по ул.Школьной | 2017 год | Не выполнено в виду отсутствия финансирования планируется на 3 квартал 2019 года |
| 10.09.05 | Установка детской площадки в с. Соколовское по ул. Ленина | 2018 год | Не выполнено в виду отсутствия финансирования планируется на 3 квартал 2019 года |
| 11.00.00 | Развитие дорожного хозяйства |
| 11.01.00 | Гирейское городское поселение |
| 11.01.01 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. 8 Марта от ул. Заводской до ул. Ленина, по ул. Восточной от дома № 5 до дома № 14, по ул. Октябрьской от дома № 28 до ул. Почтовой, по пер. Тихому от ул. Ленина до ул. Школьной, по ул. Лермонтова; ремонт тротуара по ул. Почтовой в пос.Гирей (800 м) | 2015 – 2016 годы | Выполнено в полном объеме в 2015 – 2017 гг., сумма финансирования - 3304,6 тыс. руб. |
| 11.01.02 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. Приозерной (1100 м), ул.Школьной (1000 м), ул.Зеленой (700 м), ул. Фрунзе (700 м); ремонт тротуара по ул. Ленина от кладбища до ул. Красной (800 м) | 2017 год | Выполнено частично: в 2017 г. произведен ремонт гравийной дороги по ул. Школьная, ул. Зеленая, ул. Фрунзе, всего объем финансирования - 895,3 тыс. руб.; Ремонт тротуара по ул. Ленина от кладбища до ул. Красной будет произведен в 2019 году, объявлен аукцион, срок выполнения работ 2 квартал 2019 г. |
| 11.01.03 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. Заводской (1100 м), ул. Южной (500 м), ул. Шаумяна (1100 м), ул. Лермонтова (900 м), ул.Подгорной (100 м); ремонт тротуаров по ул. Школьной (1000 м), ул. Почтовой (800 м) | 2018 год | Выполнено частично: произведен ремонт гравийной дороги ул. Шаумяна, ул. Лермонтова объем финансирования - 187,6 тыс. руб. |
| 11.01.04 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. Мира (500 м), ул. Новой (600 м), ул.Придорожной (900 м), ул. Совхозной (600 м), ул. Новоселов (900 м), ул. Кубанской (400 м); строительство тротуаров по ул.Линейной (600 м), ул. 8 Марта от ул. Ленина до ул.Школьной (400 м) | 2019 год |  |
| 11.02.00 | Красносельское городское поселение |
| 11.02.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Строителей от дома № 42 до дома № 45 | 2015 год | Выполнено |
| 11.02.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Промышленной | 2015 год | Выполнено |
| 11.02.03 | Установка искусственных дорожных неровностей по ул. Кооперативной, ул. Красной, объездной дороге от ул. Строителей до ул. Октябрьской | 2015 год | Выполнено |
| 11.02.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.60 лет СССР | 2016 год | Выполнено. В 2017 г. выполнен ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования, сумма финансирования 323,3 тыс. руб. (бюджет поселения). В 2018 г. выполнен ремонт 200 м, сумма финансирования 650,3 тыс. руб. (бюджет поселения) |
| 11.02.05 | Обустройство автобусной остановки «Тупиковая» на автомобильной дороге общего пользования по ул.Школьной | 2016 год | Выполнено. В 2017 г. подготовлен проект, работы выполнены в 2018 году, сумма финансирования 366 тыс. руб. |
| 11.02.06 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования – объездной дороги от ул.Строителей до ул.Октябрьской | 2017 год | Выполнено. Сумма финансирования 2 347 тыс. руб. |
| 11.02.07 | Обустройство автобусной остановки «Школа» на автомобильной дороге общего пользования по ул. Школьной | 2017 год | Не выполнено в 2017 2018 гг. в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2019 год |
| 11.02.08 | Обустройство тротуара по ул. Строителей от дома № 1 до дома № 15 (415 м) | 2018 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 11.02.09 | Обустройство автобусной остановки «ЖБШ» на автомобильной дороге общего пользования по ул. Школьной | 2018 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2019 год |
| 11.02.10 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Лесной (800 м) | 2019 год |  |
| 11.02.11 | Обустройство автобусной остановки «Лесная» на автомобильной дороге общего пользования по ул. Октябрьской | 2019 год |  |
| 11.02.12 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Урожайной (600 м) | 2020 год |  |
| 11.03.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |
| 11.03.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Духовской по ул. Южной (960 м) | 2016 год | Выполнено в 2017 году произведен ремонт на условиях софинансирования в рамках краевой программы, объем финансирования составил 2542,6 тыс. руб. |
| 11.03.02 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Венцы по ул. Кооперативной (900 м), ул. Рабочей (900 м), ул. Приозерной (900 м), ул. Кубанской (1000 м) | 2016 год | Выполнено грейдирование дорог во 2 квартале 2017 года, объем финансирования - 462,9 тыс. руб. |
| 11.03.03 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Красная Поляна по ул. Северной (600 м), ул. Коммунальной (800 м), ул. Пионерской (600 м) | 2017 год | Выполнено. Во 2 квартале 2018 года в рамках контракта с ИП «Апсалямов» на сумму 778,9 тыс.руб. |
| 11.03.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в пос. Заря по ул. Южной (600 м) | 2017 год | Выполнено. |
| 11.03.05 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Крупский по ул. Мира, в хут. Духовской по ул. Прикубанской (800 м) | 2018 год | Выполнено частично. Выполнен ямочный ремонт. |
| 11.03.06 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Венцы по ул. Советской; ремонт тротуара в пос. Венцы по ул. Советской | 2019 год |  |
| 11.03.07 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Духовском по ул. Восточной (600 м), ул. Школьной (1150 м), ул. Юбилейной (900 м) | 2020 год |  |
| 11.04.00 | Сельское поселение Кубань |
| 11.04.01 | Капитальный ремонт дороги в пос. Урожайный по ул.Ветеранов в асфальто-бетонном исполнении | 2016 год | Выполнено в 2018г., сумма финансирования – 3167,2 тыс. руб,, в т.ч. краевой бюджет – 3008,7 тыс. руб. |
| 11.04.02 | Капитальный ремонт дороги в пос. Советский по ул. Южной в асфальто-бетонном исполнении | 2017 год | Не выполнено (отсутствие средств), перенесено на 2020 год. |
| 11.04.03 | Капитальный ремонт дороги в пос. Мирный по ул. Красной в асфальто-бетонном исполнении | 2018 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 11.04.04 | Капитальный ремонт дороги в пос. Советский по ул. Степной в асфальто-бетонном исполнении | 2019 год |  |
| 11.04.05 | Капитальный ремонт дороги в пос. Советский по ул. Мира в асфальто-бетонном исполнении | 2020 год | Выполнено в 2018 году на сумму 2152,1 тыс. руб. |
| 11.04.06 | Капитальный ремонт дороги в пос. Новоивановский по ул.Степной в асфальто-бетонном исполнении | 2017 год | Выполнено. Сумма финансирования – 703 тыс.руб. |
| 11.05.00 | Комсомольское сельское поселение |
| 11.05.01 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Тельман по ул. Зеленой (500 м), ул. Молодежной (120 м) | 2016 год | Выполнено частично. Капитальный ремонт ул.Молодежной (120 м) в хут. Тельман выполнен в 2017г., ремонт ул. Зеленой (500 м) в хут. Тельман – в 2018г. Сумма софинансирования - 1574,8 тыс.руб. |
| 11.05.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в пос. Комсомольский по ул.Школьной (600 м) | 2016 год | Выполнено в 2017г. |
| 11.05.03 | Установка дорожных знаков, искусственной неровности по пер.Советскому, район МБОУ СОШ № 8 (12 знаков, 1 пешеход-ный переход) | 2016 год | Выполнено. |
| 11.05.04 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Комсомольский по пер. Восточному (1150 м), пер.Советскому (120 м) | 2017 год | Выполнено |
| 11.05.05 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в пос. Комсомольский по ул. Садовой (620 м) | 2018 год | Выполнено грейдирование ул.Садовая |
| 11.05.06 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут.Тельман по ул. Степной (575 м), пер.Осеннему (200 м) | 2019 год |  |
| 11.06.00 | Николенское сельское поселение |
| 11.06.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Вербовый по ул. Заречной от дома № 401 до дома № 400 | 2015 год | Выполнено |
| 11.06.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Николенское по ул. Заречной от дома № 78 до дома № 116 | 2016 год | В ходе мониторинга состояния дорожной сети появилась актуальность капитального ремонта автодороги общего пользования х. Вербовый по ул Заречной протяженностью 400 м. Реализация мероприятия осуществлена в 2018 году за счет средств краевого бюджета - 2177,7 тыс. руб., местного бюджета - 108,8 тыс. руб. |
| 11.06.03 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Николенское по ул. Октябрьской от дома № 56 до дома № 88 | 2017 год | Не выполнено. Мероприятие будет запланировано после признания права собственности в судебном порядке за администрацией поселения |
| 11.06.04 | Установка дорожных знаков, искусственной неровности в с.Николенское по ул. Октябрьской (район МДОУ № 42) | 2015 год | Выполнено |
| 11.06.05 | Установка дорожных знаков, искусственной неровности в с.Николенское по ул. Заречной (район МБОУ СОШ № 18) | 2015 год | Выполнено |
| 11.07.00 | Новоукраинское сельское поселение |
| 11.07.01 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Новоукраинское по ул. Красной до СТФ (210 м), ул.Школьной (120 м); обустройство тротуаров по ул.Красной от ул. Мира до ул.Свободы (750 м), от ул. Строительной до ул.Лермонтова (1000 м) | 2016 год | Выполнено в 2017 году |
| 11.07.02 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут.Самойлов по ул.Красной (2250 м); тротуара в с. Новоукраинское по ул. Красной от ул. Свободы до ул.Комсомольской (1000 м) | 2017 год | Выполнено |
| 11.07.03 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Новоукраинское по ул. Подгорной (500 м), ул. Мира (550 м); тротуара по ул. Красной от ул. Лермонтова до ул. Дорожной | 2018 год | Выполнено в запланированном объеме. Из краевого бюджета выделено 4800 тыс.руб., из местного - 1381,2 тыс. руб. |
| 11.07.04 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Новоукраинское по ул. Тимирязева (450 м), ул. Восточной (850 м) | 2019 год |  |
| 11.07.05 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Новоукраинское по ул. Пушкина (400 м), ул. Восточной (400 м) | 2020 год |  |
| 11.08.00 | Отрадо-Кубанское сельское поселение |
| 11.08.01 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Ленина, ул. Красной (450 м) | 2016 год | Выполнено |
| 11.08.02 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Северной | 2017 год | Выполнено (400 м) |
| 11.08.03 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Молодежной, ул. Калинина (800 м) | 2017 год | Выполнено |
| 11.08.04 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Рабочей, ул. Победы, ул. Революционной, ул.Советской (2300 м) | 2016 год | Выполнено |
| 11.08.05 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Базарной, ул. Октябрьской, ул. Южной, ул. Степной (2600 м) | 2018 год | Не выполнено в установленный срок. Работы начнутся в июне 2019 года по ремонту дорог ул. Степная, ул. Южная. |
| 11.08.06 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул.Пионерской, ул. Первомайской, ул. Комсомольской (2900 м) | 2019 год | Работы перенесены на 2020 год, в связи с отсутствием финансирования. |
| 11.08.07 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Коммунистической, ул. Партизанской, ул. 8 Марта, ул. Титова | 2020 год |  |
| 11.08.08 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Ботаника по ул. Центральной, ул. Вавилова, ул.Октябрьской | 2016 – 2020 годы | В связи с проведением процедуры передачи дорог общего пользования п. Ботаника в собственность Отрадо-Кубанского сельского поселения в 2016-2018 г.г. реализация мероприятия не осуществлялась. По мере завершения данной процедуры станет возможным проведение ремонта автодорог (ориентировочно 2020 год). |
| 11.09.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |
| 11.09.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Школьной | 2015 – 2016 годы | Выполнено |
| 11.09.02 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Кирова, ул. Калинина, ул. Р.Люксембург, ул.Октябрьской | 2015 год | Выполнено |
| 11.09.03 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Калинина | 2017 год | Выполнено в 2018 году. Общая сумма согласно контракта 4712,0 тыс. руб., из них: 4211,9 - средства краевого бюджета, 500,1 - местного. |
| 11.09.04 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Новомихайловское по ул.Советской, ул. Донской, в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Гоголя, ул. Лермонтова | 2016 год | Выполнено, объем финансирования за 2016-2018 гг. составил 1799,9 тыс. руб., в том числе в 2018 г. – 99,9 тыс. руб. |
| 11.09.05 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Красной | 2017 – 2018 годы | Выполнено, объем финансирования – 3840,0 тыс.руб. (краевой бюджет – 3040,0 тыс. руб, местный бюджет – 800,0 тыс. руб.) |
| 11.09.06 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Новомихайловское по ул.Свободы, ул. Школьной, в с. Отрадо-Ольгинское по ул.Красноармейской | 2017 год | Выполнено, объем финансирования (бюджет поселения) – 720,0 тыс. руб. |
| 11.09.07 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении с.Новомихайловское по ул.Кирова, ул.Красноармейская, в с. Отрадо-Ольгинское по ул.К.Маркса | 2018 год | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |
| 11.10.00 | Пушкинское сельское поселение |
| 11.10.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское по ул. Советская от дома № 47 до дома № 75 (400 м) | 2017 год | Выполнен в 2018 году капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Советская от дома № 47 до дома № 89 (762 м). Объем финансирования – 2814,3 тыс.руб. (краевой бюджет – 2428,7 тыс. руб, местный бюджет – 385,6 тыс. руб.) |
| 11.10.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское по ул. Советская от дома № 77 до дома № 101 (450 м) | 2018 год | Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское по ул. Советская от дома № 89 до дома № 103 и от дома № 205 до дома № 211 объем финансирования – 928,6 тыс.руб. (краевой бюджет – 799,7 тыс. руб, местный бюджет – 128,9 тыс. руб.) |
| 11.10.03 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское по ул. Кооперативной (150 м) | 2019 год |  |
| 11.10.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское по ул. Садовой от дома № 2 до дома № 17 (700м) | 2016 год | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |
| 11.11.00 | Скобелевское сельское поселение |
| 11.11.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул. Мира от ул. Колхозной до ул. Школьной (700 м), от ул. Новой до дома № 38 (100 м); обустройство тротуаров по ул. Школьной (200 м), по ул. Октябрьской (150 м), по ул. Дружбы (450 м); обустройство съездов пешеходных переходов по ул. Школьной и ул.Октябрьской для инвалидов | 2016 год | Выполнено частично, Отремонтированы тротуары по улицам Школьной, Октябрьской и Дружбы, и обустроены съездами для инвалидов пешеходные переходы. Объем финансирования 546,4 тыс. руб. Автомобильные дороги не ремонтировались в связи с отсутствием финансирования (не вошли в краевую программу). |
| 11.11.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул.Южной от ул.Колхозной до ул.Школьной (700 м), в хут. Журавлев по ул.Красной (300 м); обустройство тротуаров в ст-це Скобелевская по ул.Школьной (200 м), по ул.Дружбы до пер.Молодежного (550 м); обустройство карманов остановочных павильонов в ст-це Скобелевская по ул.Октябрьской и ул.Школьной (2 кармана) | 2017 год | В 2017 году выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Журавлев по ул. Красной (280 м). – 815,7 тыс. руб. Ремонт перекрестка на ул. Октябрьской – 35м. Объем финансирования -199,5 тыс. руб. В 2017 г. выполнен капремонт автомобильной дороги в ст. Скобелевской от ул. Новой до дома № 38 (120 м) . Объем финансирования– 347,9 тыс. руб. Обустройство карманов не выполнено из-за отсутствия финансирования. |
| 11.11.03 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул. Октябрьской от ул. Школьной до ул. Дружбы (500 м), в хут. Журавлев по ул. Красной (300 м); обустройство тротуаров в ст-це Скобелевская по ул. Мира от ул. Дружбы до ул. Западной (1120 м) | 2018 год | В 2018г. осуществлен ремонт улиц в ст. Скобелевская: ул. Колхозной от ул. Октябрьская 406 м; ул. Мира от ул. Колхозной – 464 м; ул. Мира от дома №20 до дома №25 – 168 м; ул. Октябрьской от дома №40 - 55 м; Ремонт улиц в х. Журавлев: ул. Красной от дома №2 243 м;. Ремонт ул.Октябрьской от дома № 112 - 480 м. в ст-це Скобелевской (гравийное исполнение). Всего израсходовано средств 5519,9 тыс. руб. Из них 4967,8 тыс. руб. из краевого бюджета и 552,1 тыс. руб. из местного бюджета. Строительство тротуаров в ст-це Скобелевская по ул. Мира от ул. Школьной до ул. Мира (144 м), и по ул. Новой от ул. Южной до ул. Октябрьской – 500 м. – 338,9 тыс. руб. |
| 11.11.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул.Мира от ул.Дружбы до пер.Молодежного (500 м), в хут. Журавлев по ул.Молодежной (300 м); обустройство тротуаров в ст-це Скобелевской по ул.Октябрьской от пер.Молодежного до ул.Западной (550 м) и по ул.Колхозной (600 м) | 2019 год |  |
| 11.12.00 | Соколовское сельское поселение |
| 11.12.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Соколовское по ул. Кирова (100 м), по ул.Ленина (280 м), по ул. Школьной (100 м) | 2016 год | Выполнено |
| 11.12.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Новопавловский по ул. Ленина (200 м), ул.Пушкина (100 м), ул. Первомайская (100 м) | 2017 год | Выполнено |
| 11.12.03 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Алексеевский по ул. Ленина (200 м) | 2018 год | Не выполнено из-за отсутствия финансирования, планируется в 2019 году |
| 11.12.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Соколовское по ул. Ленина (200 м), ул. Черкасова (150 м) | 2019 год |  |
| 11.12.05 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Алексеевский по ул.Ленина (200 м), ул.Школьной (200 м) | 2020 год |  |
| 11.13.00 | Союз Четырех Хуторов |
| 11.13.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Чаплыгин, тротуара по ул.Школьной (450 м) | 2016 – 2020 годы | Выполнено |
| 11.13.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Чаплыгин по ул. Школьной (1100 м) | 2016 – 2020 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования, планируется в 2019 году |
| 11.13.03 | Капитальный ремонт автомобильной дорог в хут.Чаплыгин по пер. Ленина (270 м) | 2016 – 2020 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования. Планируется в 2020 году |
| 11.13.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Чаплыгин, тротуара по пер.Ленина (270 м) | 2016 – 2020 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования Планируется в 2020 году |
| 11.14.00 | Гулькевичское городское поселение |
| 11.14.01 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Прогресс г. Гулькевичи | 2016 год | Не выполнено в установленные сроки. Подрядсик определен, контракт заключен, окончание работ 31.08.2019 года |
| 11.14.02 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Короткова г. Гулькевичи | 2017 – 2020 годы | Выполнено в 2018 году в рамках государственной программы «Развитие улично-дорожной сети краснодарского края». Протяженность реконструированной дороги составляет 2,278 км. Общие затраты составили 44,6 млн. рублей. |
| 11.15.00 | Тысячное сельское поселение |
| 11.15.01 | Ремонт тротуара в хут. Тысячный по ул.Красной | 2016 год | Выполнено в 3-м квартале 2018. Сумма финансирования - 397,5 тыс руб. (0,2 км) из местного бюджета. |
| 11.15.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Тысячный по ул. Мамонова | 2016 год | Не выполнялось в 2016-2018 гг. в связи с отсутствием финансирования (не вошли в краевую программу). |
| 11.15.03 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Тысячный по ул. Северной | 2017 год | Выполнено во 2-м квартале 2018 года на сумму 194,2 тыс.руб. (протяженность 2,0 км) |
| 11.15.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Тысячный по ул. Колхозной | 2018 год | Выполнено, сумма финансирования - 1136,2 тыс.руб. (протяженность 0,444 км.), в том числе за счет средств местного бюджета - 75,9 тыс.руб., краевого бюджета-1060,3 тыс.руб. |
| 11.15.05 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Воздвиженский по ул. Кооперативной | 2019 год |  |
| 11.15.06 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Тысячный по ул. Мира | 2020 год |  |

Начальник отдела экономики, привлечения инвестиций

управления экономики и потребительской сферы

администрации муниципального образования

Гулькевичский район													                   Е.В.Хомутова