Информация по реализации национальных проектов за 2024 год

Общая сумма финансирования на реализацию национальных проектов в 2024 году по состоянию на 1 октября 2024 г. на территории муниципального образования Гулькевичский район составляет 113,9 млн. рублей, из них за счет средств краевого бюджета – 100,8 млн. рублей, местный бюджет – 13,1 млн. рублей.

Национальный проект «Жилье и городская среда».

В рамках данного проекта реализуется два мероприятия:

1. Благоустройство сквера по адресу: пос. Кубань, ул. Юбилейная.

Администрацией сельского поселения Кубань заключен муниципальный контракт от 29 января 2024 г. на условиях софинансирования. Определен подрядчик ИП Чрагян Ашот Айкович (ИНН 230215508399), сумма контракта – 26,7 млн.рублей.

В настоящее время 1 и 2 этапы работ завершены. Общая сумма оплаты составила –20,1 млн. рублей из них краевой бюджет – 18,1 млн. рублей, местный бюджет – 2,0 млн. рублей.

Работы по благоустройству выполнены на 81 %, задействован 1 человек.

Осуществлена частичная установка МАФ, 22 октября 2024 г. ожидается поставка светильников в количестве 45 штук, для дальнейшей установки на объекте. 25 октября 2024 г. планируется закрытие 3 и 4 этапов на общую сумму 6 603 175,42 рублей.

2. Благоустройство территории по адресу: село Отрадо-Кубанское, ул. Ленина, 44-а.

По состоянию на 1 октября 2024 года работы завершены. В рамках данного проекта оплата прошла в полном объеме, кассовое исполнение - 100%.

Национальный проект «Культура».

**Региональный проект «Культурная среда».**

**Основное мероприятие №1 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» в муниципальном образовании Гулькевичский район по состоянию на 1 марта 2024 г. заключены следующие контракты:**

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район

Финансирование, рубль:

Общий объем средств:4, 4 млн. руб., в том числе:

Федеральный бюджет: 3, 6 млн. руб.

Краевой бюджет: 316 тыс. руб.

Местный бюджет:488, 3 тыс. руб.

Общий объем законтрактованных средств составляет: 4, 4 млн. руб. или 100 % от запланированных средств.

По состоянию на 1 октября 2024 г. оплачено и получено товаров на сумму - 4,4 млн. рублей.

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств пос. Венцы муниципального образования Гулькевичский район

Финансирование, рубль:

Общий объем средств: 4, 4 млн. руб., в том числе:

Федеральный бюджет: 3, 6 млн. руб.

Краевой бюджет: 316 тыс. руб.

Местный бюджет: 488, 3 тыс. руб.

Дополнительные средства в местном бюджете: 4, 8 тыс. руб.

Общий объем законтрактованных средств составляет: 4,4 млн. руб. или 100 % от запланированных средств.

По состоянию на 1 октября 2024 г. оплачено и получено товаров на сумму - 4,4 млн. рублей. Экономия средств бюджетов отсутствует.

Национального проекта «Образование».

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», который состоит из двух мероприятий:

* мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - на общую сумму 4,2 млн.рублей.
* приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации – на общую сумму – 1, 5 млн. рублей. Заключены контракты на поставку товара прямыми договорами.

По состоянию на 1 октября 2024 года товар получен и оплачен.