|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению Совета муниципального образования Гулькевичский район  от 31.01.2025 № 8 |

О ходе реализации на территории муниципального образования

Гулькевичский район приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

по итогам 2024 года

В соответствии с [Бюджетным кодексом Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901714433#7D20K3), [Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»](https://docs.cntd.ru/document/420391734#6520IM), [Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»](https://docs.cntd.ru/document/556184998#7D20K3), [постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края»](https://docs.cntd.ru/document/412304476#64U0IK), а также в целях содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в создании условий для системного повышения качества и комфорта городской среды с целью реализации в рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование комфортной городской среды», на территории муниципального образования Гулькевичский район

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территориях поселений в 2024 году, реализовались два проекта.

«Благоустройство территории по адресу: Краснодарский край, Гулькевичского района, село Отрадно-Кубанское, ул. Ленина, 44-а». Общая площадь благоустроенной территории 19312 м².

29 января 2024 г. между администрацией Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района и ООО «КУБАНЬСТРОЙ» заключен муниципальный контракт № 0818500000823009833 на условиях софинансирования, предметом которого является: «Благоустройство территории по адресу по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, село Отрадно-Кубанское, ул. Ленина, 44-а; шифр регионального проекта Краснодарского края 14F2009501076». Общая сумма контракта составила 69 962 131 руб., из них 60 867 053 руб. 97 копеек краевой бюджет, 9 095 077 руб. 03 копейки средства местного бюджета.

Все работы выполнены в полном объеме.

Покрытие из тротуарной плитки пешеходных дорожек и площади перед ДК, въездная группа на территорию благоустройства, 3338,5 м² с бордюрным камнем по периметру, установлены лавочки и урны.

Обустроена парковка и проезжая часть для удобства жителей из асфальтобетонного покрытия 1408,5 м².

Оборудовано покрытие из резиновой крошки на спортивной площадке, а так же установлены гандбольные ворота, стойка баскетбольная из стального профиля, с щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом, брусья, турник тройной, стенка шведская (за счет средств местного бюджета были установлены тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе в количестве 11 штук).

Обустроена площадка для скейтодрома и ролеродрома, установлены рампа горка, рампа пирамида, рельс прямой.

Обустроена детская площадка с резиновым покрытием. Установлены: детский игровой комплекс «Нормандия», детский игровой комплекс «Мини-крепость», домик - лабиринт из 9 секций, песочный дворик с горкой «Шахматный клуб», «Дерево знаний», детский спортивный комплекс, карусель, качели двойные, качалка-балансир.

На территории благоустройства был установлен: сценический комплекс, перголы, а так же перед сценой скамейки ХАЙ ТЕК, радиусная.

Установлена чаша фонтана классика, материал: мраморная крошка, литьевой мрамор, размером 3,8 м³, внешний диаметр и 3700 внутренний диаметр, высота чаши 50 см. Работы по реконструкции и прокладки трубопроводов к фонтану, а так же насосные агрегаты и декоративная подсветка будут выполнены за счет средств местного бюджета и из внебюджетных источников.

29 января 2024 г. заключен и подписан муниципальный контракт № 0818500000823009520 «Благоустройство сквера по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Кубань, ул. Юбилейная», с индивидуальным предпринимателем Чрагян Ашот Айкович.

Общая площадь благоустроенной территории 15917 м².

Сумма контракта составляет 26 736 622 руб. 30 копеек, за счет средств федерального бюджета 23 100 500 руб. 00 копеек, краевой бюджет 962 500 руб. 00 копеек, бюджет сельского поселения Кубань 2 673 622 руб. 30 копеек.

Установлены: лавочки, урны, светодиодные фонари, уложена брусчатка на тротуарах и бордюрный камень, проведено озеленение, высажены деревья и саженцы, выделены 2 парковочных места. Работы выполнены в полном объеме.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы  муниципального образования  Гулькевичский район | Е.Г. Салмина |