# ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению 4 сессии  VI созыва Совета  муниципального образования Гулькевичский район                           от 27.11.2015 г. № 5

# Информация

# о ходе исполнения  Постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 23 марта 2011 года № 2472-П «О необходимости принятия мер по расчистке русел рек от древесных остатков на территории отдельных муниципальных образований Краснодарского края»

# Одним из основных источников возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Гулькевичский район является река Кубань, протяженность которой в границах нашего района составляет 165 км.

# Администрацией муниципального образования Гулькевичский район после катастрофического наводнения 2002 года проводится большая работа по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением населенных пунктов, расположенных вдоль реки Кубань. Во исполнение Постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 23 марта 2011 года № 2472-П «О необходимости принятия мер по расчистке русел рек от древесных остатков на территории отдельных муниципальных образований Краснодарского края» администрацией муниципального образования Гулькевичский район ежегодно представлялись необходимые документы для участия в ведомственной целевой программе «Мониторинг состояния дна, берегов, изменений морфологических особенностей, состояния водоохранных зон водных объектов или их частей на территории Краснодарского края» на      2011-2013 годы, разработанной министерством гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края. Нам удалось участвовать в мероприятиях указанной программы.

Так с 25 сентября по 10 декабря 2012 года проведены работы по проекту «Расчистка русла реки Кубань от поваленных деревьев и других древесных остатков в районе х.Духовской и с.Новомихайловское, на территории Гулькевичского района». На реализацию данного проекта по схеме 5% софинансирования затрачено 2 070 941,15 рублей, в том числе из муниципального бюджета 185 467,22 рублей (оплата проектно-сметной документации, ее финансовой экспертизы, контроля выполнения работ МУП «Управление капитального строительства» Гулькевичского района), из краевого бюджета 1 885 473,93 рубля (оплата выполнения работ по расчистке ООО «Производственно-коммерческая фирма «Дорожно-транспортная компания» г.Армавир).

Так же, с 31 марта по 23 сентября 2014 года в ходе завершающих мероприятий программы ООО «Строй-Партнер» проведены работы по проекту «Расчистка русла реки Кубань протяженностью 10 км от поваленных деревьев и других древесных остатков от хутора Духовской сельского поселения Венцы-Заря, до хутора Черединовский Гирейского городского поселения в границах Гулькевичского района» на общую сумму 3 069 600 рублей.

Извлеченные при расчистке русла реки Кубань поваленные деревья и древесные остатки складировались для дальнейшей утилизации на полигоне хранения твердых бытовых отходов ООО «ЭкоЮгТранс». Данные работы входили в общую смету выполнения работа по муниципальному контракту и финансировались из бюджетов ООО «Производственно-коммерческая фирма «Дорожно-транспортная компания» и ООО «Строй-Партнер».

Контроль за выполнением мероприятий по расчистке русел рек от древесных остатков осуществлялся отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Гулькевичский район через МУП «Управление капитального строительства» Гулькевичского района, которое готовило отчетные документы по итогам произведенных работ.

Всего в ходе выполнения мероприятий ведомственной целевой программы «Мониторинг состояния дна, берегов, изменений морфологических особенностей, состояния водоохранных зон водных объектов или их частей на территории Краснодарского края» на 2011-2013 годы на территории Гулькевичского района выполнено работ на общую сумму 5 140 541,15 рублей, из русла реки Кубани извлечено      6 133,8 м3 поваленных деревьев и древесных остатков.

После окончания действий данной программы министерством природных ресурсов Краснодарского края разработана программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» на 2014-2020 годы». В рамках реализации данной программы в министерство природных ресурсов Краснодарского края были представлены заявки на участие в мероприятиях подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» по расчистке русла реки Кубань.

26 февраля и 13-14 августа 2015 года комиссионно с представителями министерства природных ресурсов Краснодарского края обследованы участки реки Кубань вблизи х.Киевка и с.Новомихайловское Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района на наличие заторов и наносов из карчей и поваленных деревьев. В результате комиссиями составлены акты с рекомендациями администрации муниципального образования Гулькевичский район направить в министерство природных ресурсов Краснодарского края соответствующий пакет документов для заключения Соглашения на получение субсидии из краевого бюджета для выполнения работ по расчистке русла реки Кубань на обследованных участках.

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 августа 2015 года № 808 «О признании утратившими силу отдельных постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края» с 1 января 2016 года государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» на 2014-2020 годы приостановлена.

В связи с тем, что администрацией Краснодарского края указанная выше программа приостановлена, а деньги на субсидирование мероприятий перераспределены, в 2015 году на территории Гулькевичского района работы по расчистке русел рек от древесных остатков не проводились.

Администрация муниципального образования Гулькевичский район готова участвовать в мероприятиях по расчистке русел рек на условиях софинансирования при утверждении новой целевой краевой программы.

# Заместитель начальника управления по

# делам гражданской обороны, чрезвычайным

# ситуациям, казачества, военным вопросам и

# взаимодействию с правоохранительными органами,

# начальник отдела по делам гражданской

# обороны и чрезвычайным ситуациям				             П.Г.Трикоз