Муниципальное бюджетное учреждение

«Управление капитального строительства»

муниципального образования Гулькевичский район

отчет об исполнении муниципального задания за 3 квартал 2016 года

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства | шт. | 38 | 27 |  | число строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства |
| Управление проектами в сфере геодезии и картографии | шт. | 72 | 74 |  | количество реализованных проектов (количество топографических съемок) |
| Проведение экспертизы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительство и архитектура | шт. | 87 | 73 |  | количество проведенных экспертиз |
| Разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости | шт. | 31 | 35 |  | количество объектов |
| Управление проектами в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастровый учет объектов недвижимости | шт. | 72 | 54 |  | количество реализованных проектов |
| Подготовка проекта планировки территорий | Шт. | 6 | 8 |  | количество разработанных проектов |

Руководитель МБУ «УКС» МО

Гулькевичский район 													         	Т.Н. Агибайлова