Расчет объема финансирования

муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2015 – 2017 годы.

Стоимость ремонта дорог 1 м2 в 3 квартале 2014 года составила 754,48 рублей. В состав которой в соответствии с Расценкой ТЕРР 6815-1 и ТЕР270602001 включены:

Ямочный ремонт50% существующего покрытия (выбоины до 1м2)

Сплошное асфальтное покрытие слоем 4см мелкозернистым асфальтным покрытием.

В 2015 году с учетом примененного индекса-дифлятора по объему подрядных работ 1,039 стоимость ремонта 1м2 дорог составит 783,90 руб. Администрацией Гулькевичского района запланирован на 2015 год ремонт 6717,43 м.п.( ширина дорожного полотна 4м) или 26869,75 м2. В том числе учтено: 3% непредвиденных расходов, 1,2 коэффициент на движение, 1,15 и 1,25 коэффициент на ремонт применительный к строительным расценкам, 1% доставка рабочих к месту, 18% НДС.

В 2016 году с учетом примененного индекса-дифлятора по объему подрядных работ 1,039 стоимость ремонта 1м2 дорог составит 814,47 руб. Администрацией Гулькевичского района запланирован на 2016 год ремонт 6516 м.п.( ширина дорожного полотна 4м) или 26064,31 м2. В том числе учтено: 3% непредвиденных расходов, 1,2 коэффициент на движение, 1,15 и 1,25 коэффициент на ремонт применительный к строительным расценкам, 1% доставка рабочих к месту, 18% НДС.

В 2017 году с учетом примененного индекса-дифлятора по объему подрядных работ 1,037 стоимость ремонта 1м2 дорог составит 844,60руб. Администрацией Гулькевичского района запланирован на 2017 год ремонт 6330 м.п.( ширина дорожного полотна 4м) или 25320,39 м2. В том числе учтено: 3% непредвиденных расходов, 1,2 коэффициент на движение, 1,15 и 1,25 коэффициент на ремонт применительный к строительным расценкам, 1% доставка рабочих к месту, 18% НДС.

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Гулькевичский район А.М. Соболев