|  | ПРИЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА |
|  | постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от _____________ № _________ |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории  муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории  муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2017 годы

(далее – муниципальная программа)

| Координатор муниципальной программы | управление по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Гулькевичский район |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | не предусмотрены муниципальной программой |
| Участники муниципальной программы | управление по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Гулькевичский район |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены муниципальной программой |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены муниципальной программой |
| Цели муниципальной программы | формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Гулькевичский район |
| Задачи муниципальной программы | повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля протяженности автомобильных дорог местного значения муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансовых ресурсов, на реализацию муниципальной программы составляет 63677,4 т.р., в том числе по годам: 2015 год – 21063,2 тыс. рублей 2016 год – 21228,6 тыс. рублей 2017 год – 21385,6 тыс. рублей из средств краевого бюджета – 54000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 18000,0 тыс. рублей 2016 год – 18000,0 тыс. рублей 2017 год – 18000,0 тыс. рублей из средств местного бюджета (Дорожный фонд) – 9477,4 т. р., в том числе по годам: 2015 год – 3003,2 тыс. рублей 2016 год – 3158,6 тыс. рублей 2017 год – 3315,6 тыс. рублей из средств местного бюджета– 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 60,0 тыс. рублей 2016 год – 70,0 тыс. рублей 2017 год – 70,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Гулькевичский район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Экономика муниципального образования Гулькевичский район напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры района, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг. При этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно хуже, чем федеральных и региональных дорог. Без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, проходящих по территории муниципального образования Гулькевичский район, невозможно решение задач по достижению устойчивого экономического роста.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, исчисляются десятками миллионов рублей в год.

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами района при постоянном росте парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки общественным транспортом.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов  муниципальной программы в социально-экономическое развитие и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию. Устойчивое функционирование автомобильных дорог межпоселенческого значения, повышение их транспортно-эксплуатационного состояния является гарантией социально-экономического развития, направлено на постепенное снижение удельного веса транспортных расходов в стоимости продукции производственного назначения, повышает скорость движения транспортного потока до разрешенных значений, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 составила 60,6%.

Значение в плановом периоде по годам

2015 год – 60,2%

2016 год – 60,0%

2017 год – 59,6%

Отсутствие возможности у муниципального образования Гулькевичский район финансировать в достаточном объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором развития экономики района, а в конечном итоге и экономики края в целом. Такое положение дел требует оказания финансовой помощи из средств краевого бюджета, которая может быть оказана, только на условиях софинансирования.

2. Цели, задачи и целевые показатели,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район, соответствующей потребностям населения и экономики района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

Исполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, позволит решить наиболее острые проблемы в части обеспечения надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район.

Муниципальная программа будет осуществлена в течение                     2015 - 2017 годах.

Перечень целевых показателей.

| N п/п | Наименование показателя |  |  | Единица измерения | Значение 2014 года | Значение в плановом периоде по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | Доля протяженности автомобильных дорог муниципального образования Гулькевичский район, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия | % |  | 60,6 | 60,2 | 60,0 | 59,6 |
| 2. |  | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах муниципального образования Гулькевичский район | % |  | 18,7 | 18,3 | 18,1 | 17,6 |
| 3. |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального образования вне границ населенных пунктов | км |  | 3 | 10 | 15 | 20 |

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

муниципальной программы

Формирование мероприятий  муниципальной программы осуществляется исходя из ее задач.

Для обеспечения системного подхода к решению задач муниципальной программы разработаны мероприятия, приведенные в приложении № 1 к муниципальной программе.

4.  Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

# Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район с привлечением средств краевого бюджета в соответствии  государственной программой Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» утвержденной                  11 октября 2013 г. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края N 1170.

.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию

муниципальной программы:

| Наименование мероприятия |  | Источник финансирования | Всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  |  | местный бюджет | 63677,4 | 21063,2 | 21228,6 | 21385,6 |
|  |  | краевой бюджет | 54000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 |
| В том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования Гулькевичский район. | местный бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования. | местный бюджет | 8577,4 | 2703,2 | 2858,6 | 3015,6 |
|  |  | краевой бюджет | 54000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 |
| 3 | Организация тематической наружной социальной рекламы (банеры, перетяжки, информационные щиты, информационные таблички) | местный бюджет | 130,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 |
| 4 | Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение материалов в районной газете «В 24 часа» по вопросам безопасности дорожного движения. | местный бюджет | 70,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования Гулькевичский район.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется из средств дорожного фонда муниципального образования в соответствии с объемом финансирования, предусмотренным в законе Краснодарского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года в соответствии  с приложением № 2 к настоящей муниципальной программе.

6. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы – управление по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Гулькевичский район.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее                 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее – план реализации муниципальной программы).

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее                 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный  участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы по отчетным формам.	Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляют в  адрес координатора муниципальной программы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав  основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями муниципального образования Гулькевичский район в сфере реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия) координатор муниципальной программы, может выступать муниципальными заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств, а также исполнителем. При реализации мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия) участник муниципальной программы, может выступать муниципальными заказчиком и  исполнителем.

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля          2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование основного мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы  о результатах выполнения основного мероприятия программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Заместитель главы муниципального

образования Гулькевичский район

по строительству, транспорту,

коммунальному хозяйству и благоустройству                                     Е.Г.Салмина