| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 02.11.2016 |  | № | 1170 |  |
| г. Гулькевичи |  |  |  |  |  |
| отступ |  |  |  |  |  |
| О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Гирейского городского поселения Гулькевичского района |  |  |  |  |  |
| отступ |  |  |  |  |  |

Руководствуясь статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соглашением от 25 декабря 2015 года № 107 между администрацией Гирейского городского поселения Гулькевичского района о передаче муниципальному образованию Гулькевичский район полномочий по осуществлению градостроительной деятельности, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 2016 год, статьей 66 устава муниципального образования Гулькевичский район,                        п о с т а н о в л я ю:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Гирейского городского поселения Гулькевичского района.

2. Возложить подготовку проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки Гирейского городского поселения Гулькевичского района на комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования Гулькевичский район, состав которой утвержден постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от                       3 февраля 2016 года № 52.

3. Отделу по делам СМИ управления по социальной работе и взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Гулькевичский район (Фомина) опубликовать настоящее постановление в газете «В 24 часа» и разместить на официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования Гулькевичский район В.В. Скрипника.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Гулькевичский район 								   С.А. Юрова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации муниципального образования

Гулькевичский район от ______________________ № _________

«О подготовке проекта внесения изменений в правила

землепользования и застройки Гирейского городского

поселения Гулькевичского района»

| Проект внесен: Отделом архитектуры и градостроительства управления по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи, благоустройству архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Гулькевичский район Начальник отдела, главный архитектор | З.С. Балацкая |
| --- | --- |
| Составитель проекта: Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства | А.А. Исаева |
| Проект согласован: Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Гулькевичский район, начальника управления по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи, благоустройству, архитектуре и градостроительству | В.В. Скрипник |
| Начальник юридического отдела | Г.П. Соловьева |
| Начальник отдела делопроизводства управления делами | И.В. Верба |
| Советник главы муниципального образования Гулькевичский район | Н.Д. Кузьменко |
| Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район, управляющий делами | Л.В. Перевертайло |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Гулькевичский район

от _______________ № ________

Порядок и сроки

проведения работ по внесению изменений

в документы градостроительного зонирования

Гирейского городского поселения

Гулькевичского района

| № этапа | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о внесения изменений | 2.11.2016 года |
| 2 | Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район информационного сообщения о подготовке проекта внесения изменений | Не позднее пяти дней с даты принятия решения о внесения изменений |
| 3 | Разработка проектов изменений в правила землепользования и застройки Гирейского городского поселения Гулькевичского района в части корректировки градостроительных регламентов | 8.11.2016 года |
| 4 | Подготовка постановления о проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений | 9.11.2016 года |
| 5 | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний | Не позднее пяти дней с даты принятия решения о назначении публичных слушаний |
| 6 | Публичные слушания | 14.11.2016-18.11.2016 |
| 7 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район | Не позднее пяти дней с даты проведения публичных слушаний |
| 8 | Направление проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки в Совет Района для утверждения | 21.11.2016 года |
| 9 | Утверждение проектов изменений в Правила Советом Района | 25.11.2016 года |
| 10 | Публикация Правил и Решения об их утверждении в СМИ и размещение на официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район | Не позднее пяти дней с даты принятия решения об утверждении |

Начальник отдела,

главный архитектор                                                                                З.С. Балацкая

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Гулькевичский район

от _______________ № ________

ЭТАПЫ

градостроительного зонирования Гирейского городского поселения Гулькевичского района

- Жилые зоны.

- Общественно-деловые зоны.

- Производственные зоны.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

- Зоны сельскохозяйственного использования.

- Зоны рекреационного назначения.

- Зоны особо охраняемых территорий.

- Зоны специального назначения.

- Зона размещения военных объектов.

- Иные виды территориальных зон.

Начальник отдела,

главный архитектор                                                                                З.С. Балацкая