ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гулькевичский район»

на 2015 – 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории муниципального образования Гулькевичский район»

на 2015 – 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси-рования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам: |  |  | Непосредственный результат мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: Эффективное и рациональное использование природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Снижение уровня потерь тепловой энергии при ее передаче |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду замена изношенных участков тепловых сетей | всего | 20000,0 | 6000,0 | 7000,0 | 7000,0 | снижение уровня потерь тепловой энергии при ее передаче в среднем на 500 Гкал/год | управление по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству (далее – управление) |
|  |  | краевой бюджет | 18000,0 | 5400,0 | 6300,0 | 6300,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2000,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |
| 2. | Задача: Снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена светильников (ламп накаливания) на энергосберегающие, в том числе на светодиодные в муниципальных учреждениях, из них: в учреждениях управления образования в учреждениях отдела культуры | всего | 1050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | снижение уровня потребления электрической энергии в среднем на 94000 кВт/ч в год | управление, главные распорядители бюджетных средств, бюджетные учреждения |
|  |  | местный бюджет | 1050,0 997,5 52,5 | 350,0 332,5 17,5 | 350,0 332,5 17,5 | 350,0 332,5 1,75 |  |  |
| 2.1.2. | Установка или замена узлов учета по всем видам топливно-энергетических ресурсов, в том числе по тепловой энергии в муниципальных учреждениях, подведомственных: администрации муниципального образования управлению образования | всего | 1422,0 | 474,0 | 474,0 | 474,0 | снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов по отношению к расчетному способу | управление, главные распорядители бюджетных средств, бюджетные учреждения |
|  |  | местный бюджет | 1422,0 237,0 1185,0 | 474,0 237,0 237,0 | 474,0 0 474,0 | 474,0 0 474,0 |  |  |
| 2.1.3. | Проведение очередных энергетических обследований в муниципальных учреждениях, подведомственных: администрации муниципального образования управлению образования отделу культуры отделу физической культуры и спорта | всего | 9900,0 | 0 | 0 | 9900,0 | снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов | управление, главные распорядители бюджетных средств, бюджетные учреждения |
|  |  | краевой бюджет | 6930,0 | 0 | 0 | 6930,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2970,0 | 0 | 0 | 2970,0 |  |  |
|  |  |  | 150,0 8700,0 750,0 300,0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 150,0 8700,0 750,0 300,0 |  |  |
| 2.1.4. | Проведение разъяснительной и воспитательной работы в муниципальных учреждениях о необходимости бережного и рационального использования природных ресурсов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов | управление, руководители муниципальных учреждений |

Заместитель главы муниципального образования

Гулькевичский район														     Е.Г.Салмина