|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 14.10.2014 № 1839 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Гулькевичский район

«Газификация муниципального образования

Гулькевичский район» на 2015 – 2017 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Гулькевичский район «Газификация муниципального образования Гулькевичский район» на 2015 – 2017 годы

(далее – муниципальная программа)

| Координатор муниципальной программы | управление по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Гулькевичский район |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | комплексное развитие газификации населенных пунктов на территории муниципального образования Гулькевичский район формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования Гулькевичский район посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения |
| Задачи муниципальной программы | достижение устойчивых темпов газификации на территории муниципального образования Гулькевичский район наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации населенных пунктов муниципального образования Гулькевичский район природным газом |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | ввод построенных газопроводов количество газифицированных населенных пунктов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2017 годы, муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 32090 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 7600 тыс. рублей 2016 год – 5490 тыс. рублей 2017 год – 19000 тыс. рублей из них: из средств местного бюджета – 17420 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 7600 тыс. рублей 2016 год – 5490 тыс. рублей 2017 год – 4330 тыс. рублей из средств краевого бюджета: 2017 год – 14670 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Гулькевичский район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

газификации населенных пунктов муниципального образования Гулькевичский район

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.

В период с 2012 по 2014 годы в рамках реализации муниципальной программы «Газификация населенных пунктов на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2012 – 2016 годы были выполнены следующие мероприятия:

выполнены проектно-сметные работы для строительства объекта «Подводящий газопровод высокого давления к с. Новомихайловское Гулькевичского района Краснодарского края» общей протяженностью 9,6 км с установкой четырех ШГРП на территории с. Новомихайловское;

разработана проектно-сметная документация для строительства объекта «Подводящий газопровод высокого давления к х. Журавлев, х. Сергеевский,     х. Спорный Гулькевичского района Краснодарского края» общей протяженностью 11,2 км с установкой трех ШГРП на территории хут. Журавлев, хут. Сергеевский, хут. Спорный;

произведен пуск газа в пос. Заря, что позволило газифицировать                    179 домовладений, по четырем улицам проложено 1558 метров газопроводов низкого давления, благодаря чему было газифицировано 41 домовладение;

подведен газопровод высокого давления к пос. Дальний, что позволило в дальнейшем осуществить газификацию всего поселка;

газифицирован хут. Кузнецов Пушкинского сельского поселения, что позволило улучшить быт 350 человек, проживающих в данном хуторе;

пущен газопровод низкого давления по ул. Ленинградской                             г. Гулькевичи;

построен распределительный газопровод низкого давления в с. Отрадо-Ольгинском протяженностью 4826 метров, газифицировано 5 улиц;

в с. Отрадо-Кубанское произведен пуск газа низкого давления в Северо-Восточном микрорайоне, газифицировано 76 домов;

выполнены строительно-монтажные работы подводящего газопровода высокого давления от пос. Комсомольский к Южному микрорайону                    г. Гулькевичи с разводом на низкое давление.

На территории муниципального образования Гулькевичский район протяженность газовых сетей составляет 1031 км газифицировано                       33070 квартир и домовладений в газифицированных населенных пунктах. Общий уровень газификации составляет 77 процентов.

Отсутствие сетевого газа в 28 населенных пунктах района сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной                     сфер.

Отсутствие финансирования на завершение строительства смонтированных газопроводов приведет к их технической непригодности. Не будет обеспечена подача газа в населенные пункты муниципального образования Гулькевичский район.

Решение вышеперечисленных проблем требует применения программного целевого метода по ряду объективных причин:

многообразие, сложность и масштабность задач по созданию благоприятных условий для развития отрасли;

необходимость разработки и реализации комплекса мероприятий, увязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам выполнения и исполнителям;

необходимость выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации проектов.

Актуальность муниципальной программы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия имеющихся проблем.

Решение вышеперечисленных проблем, обеспечивающих развитие газификации, является одним из приоритетных направлений стратегии социально-экономического развития муниципального образования Гулькевичский район до 2020 года, Программы социально-экономического развития муниципального образования Гулькевичский район на                         2013 – 2017 годы.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить темп роста газификации в муниципальном образовании Гулькевичский район, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов Гулькевичского района будет создана база по обеспечению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

2. Цели, задачи и целевые показатели,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

комплексное развитие газификации населенных пунктов на территории муниципального образования Гулькевичский район;

формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования Гулькевичский район посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

достижение устойчивых темпов газификации на территории муниципального образования Гулькевичский район;

наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации населенных пунктов муниципального образования Гулькевичский район природным газом.

Перечень целевых показателей муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Значение показателей |  |  | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1. | Ввод построенных газопроводов | км | 0,76 | - | 11,20 | 11,96 |
| 2. | Количество газифицированных населенных пунктов | шт. | - | - | 3 | 3 |

Результатом реализации мероприятий муниципальной программы является повышение уровня газификации муниципального образования Гулькевичский район.

Срок реализации муниципальной программы: 2015 – 2017 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

муниципальной программы

Формирование мероприятий муниципальной программы осуществляется исходя из ее задач.

Для обеспечения системного подхода к решению задач муниципальной программы разработаны мероприятия, приведенные в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район с привлечением средств краевого бюджета в рамках  государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», утвержденной от 14 октября 2013 года постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края              № 1183.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных

на реализацию муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансиро-вания | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство подводящего газопровода высокого давления к хут. Журавлев, хут. Сергеевский, хут. Спор-ный Гулькевичского района Краснодарского края | местный бюджет | 1630 | 0 | 0 | 1630 |
|  |  | краевой бюджет | 14670 | 0 | 0 | 14670 |
|  | Итого по мероприятию 1 |  | 16300 | 0 | 0 | 16300 |
| 2. | Строительство газопровода-ввода от ГРП, расположенного по ул. Приозерной с. Майкоп-ское Гулькевичского района Краснодарского края, до блочной котельной установки (БКУ-200В) детского дошколь-ного учреждения на 100 мест по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Майкопское, ул. Базарная, 5 | местный бюджет | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 3. | Проектирование подводящего газопровода высокого давления к пос. Лесодача Гулькевичского района | местный бюджет | 1100 | 1100 | 0 | 0 |
| 4. | Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту: подводящий газопровод высо-кого давления к пос. Лесодача Гулькевичского района | местный бюджет | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 5. | Проектирование подводящего газопровода высокого давления к пос. Мирный Гулькевичского района | местный бюджет | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
| 6. | Государственная экспертиза результатов инженерных изыс-каний и проектной документа-ции, включая смету на строи-тельство по объекту: подводя-щий газопровод высокого давления к пос. Мирный Гулькевичского района | местный бюджет | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 7. | Проектирование подводящего газопровода высокого давле-ния к хут. Ивлев, хут. Булгаков Гулькевичского района | местный бюджет | 1470 | 0 | 1470 | 0 |
| 8. | Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту: подводящий газопровод высо-кого давления к хут. Ивлев, хут. Булгаков Гулькевичского района | местный бюджет | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 9. | Проектирование подводящего газопровода высокого давления к хут. Вербовый, хут. Лебедев, хут. Орлов Гулькевичского района | местный бюджет | 720 | 0 | 720 | 0 |
| 10. | Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту: подводящий газопровод высокого давления к хут. Вербовый, хут. Лебедев, хут. Орлов Гулькевичского района | местный бюджет | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 11. | Оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования на территории муниципального образования Гулькевичский район | местный бюджет | 8100 | 2700 | 2700 | 2700 |
|  | Всего |  | 32090 | 7600 | 5490 | 19000 |
|  | в том числе: | краевой бюджет | 14670 | 0 | 0 | 14670 |
|  |  | местный бюджет | 17420 | 7600 | 5490 | 4330 |

При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной программы объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования Гулькевичский район.

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года в соответствии с приложением № 2 к муниципальной программе.

6. Механизм реализации муниципальной программы и

контроль за ее выполнением

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется из средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район и краевого бюджета.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор – управление по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Гулькевичский район.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию исполнителей мероприятий муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

осуществляет контроль за использованием субсидий, предусмотренных муниципальной программой.

Начиная с 1 января 2016 года, координатор муниципальной программы ежегодно:

не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее – план реализации муниципальной программы);

не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы по отчетным формам.	Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями муниципального образования Гулькевичский район в сфере реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия) координатор муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств, а также исполнителем. При реализации мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия) участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и исполнителем.

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование основного мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы  о результатах выполнения основного мероприятия программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Заместитель главы муниципального

образования Гулькевичский район		   			               Е.Г.Салмина