|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе муниципального образования Гулькевичский район «Газификация муниципального образования Гулькевичский район» на 2015 – 2017 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район

«Газификация муниципального образования Гулькевичский район» на 2015 – 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финанси- рования, всего | В том числе |  |  | Непосредственный результат мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цели: комплексное развитие газификации населенных пунктов на территории муниципального образования Гулькевичский район; формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования Гулькевичский район посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задачи: достижение устойчивых темпов газификации на территории муниципального образования Гулькевичский район; наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации населенных пунктов Гулькевичского района природным газом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Подводящего газопровода высокого давления к хут. Журавлев, хут. Сергеевский, хут. Спорный Гулькевичского района Краснодарского края | краевой бюджет | 14670 | 0 | 0 | 14670 | газификация хут. Журавлев, хут. Сергеевский, хут. Спорный Гулькевичского района | управление по строитель-ству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустрой-ству, архитектуре и градостроительству администрации муници-пального образования Гулькевичский район (далее – управление по строительству, транспор-ту, коммунальному хозяйству, благоустрой-ству, архитектуре и градостроительству) |
|  |  | местный бюджет | 1630 | 0 | 0 | 1630 |  |  |
| 1.1.1.2. | Газопровода-ввода от ГРП, расположенного по ул. Приозерной с. Майкоп-ское Гулькевичского района Краснодарского края до блочной котельной установки (БКУ-200В) детского дошкольного учреждения на 100 мест по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Майкопское, ул. Базарная, 5 | местный бюджет | 2000 | 2000 | 0 | 0 | газификация блочной котельной установки детского дошкольного учреждения на 100 мест в с. Майкопское | управление по строитель-ству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустрой-ству, архитектуре и градостроительству |
| 1.1.2. | Выполнение проектно-сметной документации и инженерных изысканий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | По объекту: подводящий газопровод высокого давления к пос. Лесодача Гулькевичского района | местный бюджет | 1100 | 1100 | 0 | 0 | изготовление проектно-сметной документации | управление по строитель-ству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустрой-ству, архитектуре и градостроительству |
| 1.1.2.2. | По объекту: подводящий газопровод высокого давления к пос. Мирный Гулькевичского района | местный бюджет | 1200 | 1200 | 0 | 0 | изготовление проектно-сметной документации | управление по строитель-ству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустрой-ству, архитектуре и градостроительству |
| 1.1.2.3. | По объекту: подводящий газопровод высокого давления к хут. Ивлев, хут. Булгаков Гулькевичского района | местный бюджет | 1470 | 0 | 1470 | 0 | изготовление проектно-сметной документации | управление по строитель-ству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустрой-ству, архитектуре и градостроительству |
| 1.1.2.4. | По объекту: подводящий газопровода высокого давления к хут. Вербовый, хут. Лебедев, хут. Орлов Гулькевичского района | местный бюджет | 720 | 0 | 720 | 0 | изготовление проектно-сметной документации | управление по строитель-ству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустрой-ству, архитектуре и градостроительству |
| 1.1.3. | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | По объекту: подводящий газопровод высокого давления к пос. Лесодача Гулькевичского района | местный бюджет | 300 | 300 | 0 | 0 | получение положитель-ного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации | управление по строитель-ству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустрой-ству, архитектуре и градостроительству |
| 1.1.3.2. | По объекту: подводящий газопровод высокого давления к пос. Мирный Гулькевичского района | местный бюджет | 300 | 300 | 0 | 0 | получение положитель-ного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации | управление по строитель-ству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустрой-ству, архитектуре и градостроительству |
| 1.1.3.3. | По объекту: подводящий газопровод высокого давления к хут. Ивлев, хут. Булгаков Гулькевичского района | местный бюджет | 300 | 0 | 300 | 0 | получение положитель-ного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации | управление по строитель-ству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустрой-ству, архитектуре и градостроительству |
| 1.1.3.4. | По объекту: подводящий газопровод высокого давления к хут. Вербовый, хут. Лебедев, хут. Орлов Гулькевичского района | местный бюджет | 300 | 0 | 300 | 0 | получение положитель-ного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации | управление по строитель-ству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустрой-ству, архитектуре и градостроительству |
| 1.1.4. | Выполнение работ по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Оказание услуг по техническому обслужива-нию газопроводов и газового оборудования на территории муниципаль-ного образования Гулькевичский район | местный бюджет | 8100 | 2700 | 2700 | 2700 | обслуживание газопроводов и газового оборудования | управление по строитель-ству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустрой-ству, архитектуре и градостроительству |
|  | Всего |  | 32090 | 7600 | 5490 | 19000 |  |  |
|  | в том числе: | местный бюджет | 17420 | 7600 | 5490 | 4330 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 14670 | 0 | 0 | 14670 |  |  |

Заместитель главы муниципального

образования Гулькевичский район											                      Е.Г.Салмина