|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе муниципального образования Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Гулькевичский район» на 2015 – 2017 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования

Гулькевичский район» на 2015 – 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам: |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: повышение уровня жизни населения, проживающего на территории муниципального образования Гулькевичский район, посредством развития общественной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: строительство, реконструкция, проектирование, модернизация и техническое перевооружение общественной инфраструктуры, приобретение объектов недвижимости, а также движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования объектов общественной инфраструктуры, предназначенных для решения вопросов местного значения, в том числе реализации комплекса мероприятий по модернизации муниципальной системы дошкольного образования в Гулькевичском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации объекта: «Строительство детского дошкольного учреждения детский сад на 100 мест в с. Майкопское Гулькевичского района Краснодарского края» | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | проведение государственной экспертизы сметной документации | управление по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Гулькевичский район (далее – управление по строительству) |
| 1.2. | Строительство блочно-модульной котельной (с. Майкопское) | местный бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | строительство блочно-модульной котельной | управление по строительству |
| 1.3. | Технологическое присоединение электрических сетей и оборудования объекта: «Строительство детского дошкольного учреждения детский сад на 100 мест в с. Майкопское Гулькевичского района Краснодарского края» | местный бюджет | 1008,0 | 1008,0 | 0 | 0 | возможность пользования электрической энергией | управление по строительству |
| 1.4. | Строительство объекта: «Выставочный павильон в г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края» | местный бюджет | 32000,0 | 32000,0 | 0 | 0 | строительство выставочного павильона | управление по строительству |
| 1.5. | Технологическое присоединение электрических сетей и оборудования объекта: «Выставочный павильон в г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края» | местный бюджет | 641,4 | 641,4 | 0 | 0 | возможность пользования электрической энергией | управление по строительству |
| 1.6. | Строительство объекта: «Пристройка пищевого блока к МБОУ СОШ № 25 по | всего, в том числе: | 50000,0 | 0 | 50000,0 | 0 | строительство пристройки пищевого блока к | управление по строительству |
|  | адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Ботаника, ул. Вавилова, 2» | местный бюджет | 2500,0 | 0 | 2500,0 | 0 | МБОУ СОШ № 25 |  |
|  |  | краевой бюджет | 47500,0 | 0 | 47500,0 | 0 |  |  |
| 1.7. | Строительство объекта «Отдельно стоящее здание на территории МБОУ СОШ № 22 по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Кубань, ул. Школьная, 2» | всего, в том числе: | 110000,0 | 0 | 0 | 110000,0 | строительство отдельно стоящего здания на территории МБОУ СОШ № 22 | управление по строительству |
|  |  | местный бюджет | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 109450,0 | 0 | 0 | 109450,0 |  |  |
| 1.8. | Выполнение проектно-сметной документации по объекту «Отдельно стоящее здание на территории МБОУ СОШ № 22 по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Кубань, ул. Школьная, 2» | местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | выполнение проектно-сметной документации | управление по строительству |
| 1.9. | Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Отдельно стоящее здание на территории МБОУ СОШ № 22 по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Кубань, ул. Школьная, 2» | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | выполнение инженерно-геологических изысканий | управление по строительству |
| 1.10. | Предоставление сведений о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (специализированная гидрометеорологическая информация) по объекту: «Отдельно стоящее здание на территории МБОУ СОШ № 22 по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Кубань, ул. Школьная, 2» | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | предоставление сведений о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (специализированная гидрометеорологии-ческая информация) | управление по строительству |
| 1.11. | Экспертиза проектной документации по объекту: «Отдельно стоящее здание на территории МБОУ СОШ № 22 по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Кубань, ул. Школьная, 2» | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | экспертиза проектной документации | управление по строительству |
| 1.12. | Выполнение проектно-сметной документации по объекту «Пристройка пищевого блока к МБОУ СОШ № 25 по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Ботаника, ул. Вавилова, 2» | местный бюджет | 2500,0 | 0 | 2500,0 | 0 | выполнение проектно-сметной документации пристройки пищевого блока к МБОУ СОШ № 25 | управление по строительству |
| 1.13. | Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Пристройка пищевого блока к МБОУ СОШ № 25 по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Ботаника, ул. Вавилова, 2» | местный бюджет | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | выполнение инженерно-геологических изысканий | управление по строительству |
| 1.14. | Предоставление сведений о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (специализированная гидрометеорологическая информация) по объекту: «Пристройка пищевого блока к МБОУ СОШ № 25 по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Ботаника, ул. Вавилова, 2» | местный бюджет | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | предоставление сведений о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (специализированная гидрометеорологии-ческая информация) | управление по строительству |
| 1.15. | Экспертиза проектной документации по объекту: «Пристройка пищевого блока к МБОУ СОШ № 25 по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Ботаника, ул. Вавилова, 2» | местный бюджет | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | экспертиза проектной документации | управление по строительству |
| 1.16. | Выполнение проектно-сметной документации на строительство объектов: двух 36-квартирных жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в пос. Комсомольский | местный бюджет | 1200,0 | 1200,0 | 0 | 0 | выполнение проектно-сметной документации | управление по строительству |
|  | Всего |  | 203749,4 | 40749,4 | 53000,0 | 110000,0 |  |  |
|  | в том числе: | местный бюджет | 46799,4 | 40749,4 | 5500,0 | 550,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 156950,0 | 00,0 | 47500,0 | 109450,0 |  |  |

Заместитель главы муниципального образования

Гулькевичский район                                                                                                                                                        Е.Г.Салмина